РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017			                   № 399                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» Администрация Белокалитвинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013 № 2048, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.05.2017 № 399

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2016 году достигнуто улучшение жилищных условий 252 семей.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда переселено 218 семей из 10,53 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе. 
          В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

1.3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 32 детям-сиротам.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

экономия по торгам;

заблаговременное завершение мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма, мены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 429 366,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 216 064,40 тыс. рублей;

Областного бюджета – 202 169,30 тыс. рублей;

местных бюджетов – 11 132,90 тыс. рублей, в т.ч. бюджета Белокалитвинского городского поселения – 1135,4 тыс. рублей.

Освоено 330 035,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 118 901,10 тыс. рублей;

Областного бюджета – 200 133,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 11 000,90 тыс. рублей, в т.ч. бюджета Белокалитвинского городского поселения – 1082,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат –100,0 процентов;

- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 10,53 тыс. кв. метров;

- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. – 3,81 тыс. кв. метра;

- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. –5,96 тыс. кв. метров;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции – 218 семей;

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 2 семьи;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 32 человека;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, – 
10,53 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 
0,22 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,80 тыс. кв. метров;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2016 году были приняты следующие постановления Администрации Белокалитвинского района:

от 25.04.2016 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048», уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы;

от 30.05.2016 № 744 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048», уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы;

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации Программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2016 году определена оценкой по 10 показателям, из которых:

по 4 показателям – перевыполнение, из них:

- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 150,6 процентов;

- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. - 277,2 процентов;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции - 115,3 процентов;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 150,6 процентов;

по 6 показателям – выполнение в соответствии с ожидаемыми значениями, из них:

- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. – 100,0 процентов;

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - 100,0 процентов;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат - 100,0 процентов;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем - 100,0 процентов;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100,0 процентов;

- доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100,0 процентов.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом результативность реализации Программы (E) составила 129,37 процентов, в связи с чем степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2016 году 76,9 процентов.

Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Белокалитвинского района.

Фактов несоответствия (превышения) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, не имеется.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» в 2017 году, в том числе:

в рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с корректировкой сводного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2017 году, в части изменения средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, планируется перераспределение средств, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу;

в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей ожидается поступление средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2017 год 
не предусмотрена.

Управляющий делами 							Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2016 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 429 366,60 | 330 035,00 |
|  | областной бюджет | 202 169,30 | 200 133,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 216 064,40 | 118 901,10 |
|  | Бюджет района | 9 997,50 | 9 918,80 |
|  | Бюджет Белокалитвинского городского поселения | 1 135,40 | 1 082,10 |
| Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | 398 795,40 | 299 463,80 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | всего | 2 221,20 | 2 221,20 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | всего | 28 350,00 | 28 350,00 |

Примечание.

Список использованных сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Белокалитвинского

района» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 7,44 | 6,99 | 10,53 | Мероприятия реализованы в полном объеме с учетом п. 14 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ |
| 2 | 1.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. метров | 7,99 | - | 3,81 | С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ, в 2016 году дополнительно реализованы мероприятия по расселению 3,81 тыс. кв.м. жилья, которые были запланированы на 2017 год |
| 3 | 1.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. метров | 5,14 | 2,15 | 5,96 | Мероприятия реализованы в полном объеме с учетом п. 14 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ |
| 4. | 1.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 195 | 189 | 218 | Мероприятия реализованы в полном объеме с учетом п. 14 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ |
| 5. | 1.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 11 | 2 | 2 | – |
| 6. | 1.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 44 | 32 | 32 | – |
| 7. | 1.7. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 7,44 | 6,99 | 10,53 | Мероприятия реализованы в полном объеме с учетом п. 14 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ |
| 8. | 1.8. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. метров | 0,53 | 0,22 | 0,22 | – |
| 9. | 1.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. метров | 1,10 | 0,80 | 0,80 | – |