РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017		                  	        № 396                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной  постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.05.2017   № 396

Отчёт

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

Раздел I.  Конкретные результаты,

достигнутые в отчетном периоде

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854 (далее – Программа).

В рамках реализации Программы достигнуты следующие основные результаты:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

проведены мероприятия по приобретению, оплате выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке и  установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях (установка датчиков движения, теплоотражателей, приобретение инфракрасных обогревателей), замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения.

Раздел II. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм  Программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками Программы основных мероприятий подпрограммы, а именно:

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района».

1.1. «Информационная поддержка политики энергосбережения». 
По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, МБУК Горняцкого сельского поселения «Горняцкая клубная система», Администрации  Горняцкого сельского поселения, Администрации Литвиновского сельского поселения и Администрации Рудаковского сельского поселения приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Активизирована информационная поддержка политики энергосбережения. В общественно-политической газете «Перекресток» ежемесячно осуществлялась публикация статей, направленных на разъяснение положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2 «Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района».

В рамках реализации данного основного мероприятия установлены индивидуальные приборы учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных квартирах многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения на общую сумму 10,7 тыс. рублей:

1 прибор учета горячей воды;

3 прибора учета холодной воды;

2 прибора учета электроэнергии.

Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемов потребления.

1.3 «Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов». В рамках основного мероприятия установлены приборы учета  энергоресурсов в пяти бюджетных учреждениях Белокалитвинского района. Реализация мероприятия стимулирует потребителей к экономному использованию энергетических ресурсов.

1.4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе
не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в 13 бюджетных учреждениях района, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

1.5 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы наружного освещения на территории Богураевского сельского поселения и Грушево-Дубовского сельского поселения с внедрением светодиодных технологий, что обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии.

1.6 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления». Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на

оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

Раздел III. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2016 году на реализацию Программы предусматривалось финансирование в размере 2 025,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местных бюджетов —  1 630,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 395,3 тыс. рублей.

Освоено 1 751,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местных бюджетов – 1 542,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников —  208,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2016 год представлены в приложении № 1.

Раздел IV.  Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год

Из девятнадцати показателей Программы, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуты одиннадцать, четыре превысили плановое значение. Не достигли своего значения четыре показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2.

Раздел V. Информация о внесенных

изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2016 году было принято постановление Администрации Белокалитвинского района:

от 21.09.2016 № 1280 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854».

В 2016 году средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы не направлялись.

Раздел VI. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию программных мероприятий на период до 2020 года. Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2017 году, в том числе:

на реализацию мероприятий по информационной поддержке политики энергосбережения;

на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов;

на замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие, в том числе систем наружного освещения;

на реализацию комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях Белокалитвинского района.

Управляющий делами                                                      Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 2 025,5 | 1 751,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 630,2 | 1 542,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 395,3 | 208,9 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района» | всего | 2 025,5 | 1 751,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 630,2 | 1 542,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 395,3 | 208,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение обязательного энергетического обследования систем наружного освещения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Информационная поддержка политики энергосбережения | всего | 108,1 | 107,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 41,6 | 41,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 66,5 | 66,5 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района | всего | 10,7 | 10,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,7 | 10,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, оборудование средствами контроля и регулирования потребления тепловой энергии, обслуживание и поверка приборов учета потребляемых энергоресурсов | всего | 134,9 | 105,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 110,9 | 100,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 24,0 | 4,9 |
| Основное мероприятие 1.6 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 325,3 | 271,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 214,2 | 194,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 111,1 | 77,2 |
| Основное мероприятие 1.7 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 175,0 | 153,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 175,0 | 153,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления | всего | 1 271,5 | 1 101,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 077,8 | 1 041,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 193,7 | 60,3 |
| Основное мероприятие 1.9 | Ведение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Установка реле времени и таймера (системы наружного освещения) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателя (индикатора)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3. | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 69,8 | 100,0 | 69,8 | Отклонение от планового значения связано с тем, что на территории Белокалитвинского района имеются МКД с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час и не требуется установки ПУ тепловой энергии в соответствии с законодательством. |
| 4. | Доля объема воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 76,0 | 100,0 | 76,0 | Отклонение от планового значения связано с тем, что в некоторых МКД на территории муниципальных образований района не имеется технической возможности установки общедомовых ПУ, что определено комиссионно в соответствии с законодательством. |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Белокалитвинского района | процентов | 63,7 | 100,0 | 63,7 | Показатель не достигнут в связи с изменением в законодательстве, пересмотрено требование 100% установления индивидуальных приборов учета газа |
| 6. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. киловатт- часов | 390,7 | 496,4 | 496,4 | – |
| 7. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. гигакалорий | 0,550 | 0,763 | 0,763 | – |
| 8. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. метров | 11,147 | 5,589 | 5,589 | – |
| 9. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 10. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 11. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 91,7 | 100,0 | 91,7 | Отклонение от планового значения связано с тем, что имеются БУ, которые арендуют помещения и не являются собственниками зданий. |
| 12. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 13. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 14. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | штук | 0 | 10 | 0 | Отклонение от планового значения связано с тем, что в отчетном периоде энергоаудит не проводился, таким образом отсутствовала необходимость заключения энергосервисных договоров |
| 15. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – |
| 16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 84,0 | 100,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 62,0 | 38,0 | 62,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 76,0 | 45,0 | 76,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 50,5 | 55,0 | 55,0 | – |