Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 6 мес. 2018г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие  информационных технологий»

	1.1    
	Развитие информационных технологий и создание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	Итого:
	развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами, развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	01.01.2018
	31.12.2018
	6265,4
	3438,0
	4017,4

	
	
	Администрация Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	4310,2
	2688,1
	2609,1

	
	
	Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	391,3
	261,4

	366,8

	
	
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	705,0
	210,9
	566,3

	
	
	Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	38,6
	15,9
	37,0

	
	
	Отдел ЗАГС Администрации Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	
	
	Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	803,8
	245,9
	422,4

	
	
	Контрольно-счетная инспекция Администрации Белокалитвинского района
	
	01.01.2018
	31.12.2018
	16,5
	15,8
	15,8

	2
	Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе,  в том числе на базе муниципального  автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Белокалитвинского района» «Информационное общество»

	2.1
	Оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района
	МАУ МФЦ Белокалитвинского района
	Итого:
	01.01.2018
	31.12.2018
	28830,1
	13037,4
	3907,4

	
	
	
	Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе автономного  учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района»
	01.01.2018
	31.12.2018
	28830,1
	13037,4
	3907,4

	3
	Программа: «Информационное общество»

	3.1
	Итого:
	01.01.2018
	31.12.2018
	35095,5
	16475,4
	7924,8


PAGE  

