[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта  2010 года
                                                                № 425





























































































































г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Белокалитвинского района на 2010-2012 годы»
В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечения внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2012 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Предусмотреть, что финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год, и в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по коммунальному хозяйству Ю. А. Качуру и заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по реструктуризации угольной отрасли и строительству Н. Н. Антошина. 

Глава  района







А.П. Романов

Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 22 марта 2010 г. № 425


Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Белокалитвинского района» на 2010–2012 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование

программы
	(
	муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района» на 2010–2012 годы



	Основание

для разработки

программы


	(
	Областной закон от 07.12.2009 г. № 333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год»



	Муниципальный

заказчик

программы
	(
	Администрация Белокалитвинского района



	Разработчики

программы
	(
	отдел реструктуризации угольной отрасли и строительства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района



	Основная цель

программы
	(
	повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры



	Основные задачи

программы
	(
	модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры



	Сроки

реализации

программы
	(
	2010–2012 годы



	Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий


	(
	Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района» на 2010–2012 годы:

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

4. Нормативное обеспечение Программы

5. Механизм реализации Программы и контроль за  ходом ее реализации

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Приложение № 1 «Система программных мероприятий по реализации Программы»

Приложение № 2 «Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году»

Программа не содержит подпрограмм

Мероприятия Программы

Модернизация и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района

Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района

Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической безопасности

Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы



	Исполнители

программы
	(
	отдел реструктуризации угольной отрасли и строительства Администрации Белокалитвинского района;

отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района;

муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района;

организации жилищно-коммунального комплекса



	Объёмы и

источники

финансирования

программы
	(
	554334,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 65537,3 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году – 65537,3 тыс. руб.;

в 2011 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 421244,8 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году – 35761,2 тыс. руб.;

в 2011 году – 272446,5 тыс. руб.;

в 2012 году – 113037,1 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 65743,0 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году – 5581,2 тыс. руб.;

в 2011 году – 42520,1 тыс. руб.;

в 2012 году – 17641,7 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 1809,0 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2011 году – 809,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 1000,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год.

В течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению



	Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

программы
	(
	снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

увеличение охвата населения централизованным водоснабжением до 80 процентов;

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

улучшение экологической ситуации;

создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры



	Система

организации

контроля

за исполнением

программы
	(
	контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством


1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости её решения

программными методами 
1.1. Общие положения.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Белокалитвинского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40 – 80 процентов. На начало 2010 года износ разводящих водопроводных сетей в муниципальных образованиях, входящих в состав Белокалитвинского района, составил около 70 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют около 50 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
В неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения канализации, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды.

Особую актуальность для Белокалитвинского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твёрдых бытовых отходов, с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района оценивается более чем в 100,0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Белокалитвинского района.

Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи,

сроки и этапы реализации программы,

целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации мероприятий программы – с 2010 по 2012 год.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2011 год – 55 процентов;

2012 год – 50 процентов;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:

2010 год – 75 процентов;

2011 год – 80 процентов;

2012 год – 85 процентов.
В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
снижение общего износа основных фондов коммунального сектора
в 2011 году до 55, к 2012 году – до 50 процентов;

увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в 2010 году до 75, к 2011 году – до 80 процентов от общего количества организаций коммунального комплекса, к 2012 году – до 85 процентов.
3. Система программных мероприятий

и ресурсное обеспечение программы
3.1. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 1.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств организаций коммунального комплекса за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице.

Объёмы финансирования Программы по источникам и годам
	Источники
финансирования
	Всего,
тыс. руб.
	В том числе по годам

	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5

	Итого по Программе
	554 334,1
	106 879,7
	315 775,6
	131 678,8

	в т. ч.: средства

        федерального бюджета
	65 537,3
	65 537,3
	0,0
	0,0

	в т. ч.: средства

        областного бюджета
	421 244,8
	35 761,2
	272 446,5
	113 037,1

	в т. ч.: средства
        местных бюджетов
	65 743,0
	5 581,2
	42 520,1
	17 641,7

	в т. ч.: средства
        внебюджетных источников 
	1 809,0
	0,0
	809,0
	1 000,0


4. Нормативное обеспечение программы
Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов. 

5. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её реализации
5.1. Механизм реализации Программы.
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро‑ и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

5.2. Контроль за ходом реализации Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

6. Оценка социально-экономической

 эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году, приведен в приложении № 2.

	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Белокалитвинского района" на 2010-2012 годы

	Система программных мероприятий по реализации Программы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
выполнения,
год
	Исполнители
	Ожидаемые
результаты
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Источники
финансирования

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам:
	

	
	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Модернизация и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района
	 
	 
	 
	32 037,3
	32 037,3
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	195104,4
	35 000,0
	156 024,4
	4 080,0
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	30 449,3
	5 462,4
	24 350,1
	636,8
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.1
	Водоснабжение посёлка Восточно-Горняцкий, предусмотренного проектом ликвидации ДАО ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь"
	2010-2011
	Администрация Белокалитвинского района
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	79 148,0
	15 000,0
	64 148,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	12 352,0
	2 341,0
	10 011,0
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.2
	Строительство. Водоснабжение ст. Грачи от водовода п. Горняцкий - р. п. Шолоховский
	2011
	Администрация Белокалитвинского района, Администрация Горняцкого сельского поселения
	Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	25 246,5
	
	25 246,5
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	3 940,2
	
	3 940,2
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.3
	Строительство. Разводящие сети водоснабжения в пос. Коксовый - 2 этап
	2012
	Администрация Белокалитвинского района, Администрация Коксовского сельского поселения
	Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	4 080,0
	 
	 
	4 080,0
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	636,8
	 
	 
	636,8
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.4
	Строительство магистральной сети водопровода от водозабора Луговой до х. Ленина
	2011
	Администрация Белокалитвинского района, Администрация Рудаковского сельского поселения
	Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	4 973,9
	 
	4 973,9
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	776,3
	 
	776,3
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.5
	Строительство. Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь"
	2010-2011
	Администрация Белокалитвинского района
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	81 656,0
	20 000,0
	61 656,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	12 744,0
	3 121,4
	9 622,6
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.6
	Строительство. Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский
	2010
	Администрация Белокалитвинского района
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	23 808,6
	23 808,6
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	1.7
	Строительство водозабора в пос. Ясногорский
	2010
	Администрация Белокалитвинского района
	Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	8 228,7
	8 228,7
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2
	Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района
	 
	 
	 
	20 000,0
	20 000,0
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	196 916,0
	761,2
	88 497,7
	107 657,1
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	30 732,6
	118,8
	13 811,8
	16 802,0
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.1
	Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Белая Калитва Ростовской области
	2011
	Администрация Белокалитвинского городского поселения
	Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	45 981,0
	 
	45 981,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	7 176,2
	 
	7 176,2
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.2
	Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС-3 п. Солнечный до камеры за железной дорогой п. Стандартный г. Белая Калитва Ростовской области
	2011
	Администрация Белокалитвинского городского поселения
	Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	9 201,0
	 
	9 201,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	1 436,0
	 
	1 436,0
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.3
	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Белая Калитва Ростовской области
	2012
	Администрация Белокалитвинского городского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	97 526,0
	 
	 
	97 526,0
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	15 220,8
	 
	 
	15 220,8
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.4
	Реконструкция объектов водоснабжения и канализации р. п. Шолоховский
	2010
	Администрация Белокалитвинского района
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	20 000,0
	20 000,0
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.5
	Реконструкция сетей теплоснабжения в р. п. Шолоховский
	2012
	Администрация Шолоховского городского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	6 469,4
	 
	 
	6 469,4
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	1 009,7
	 
	 
	1 009,7
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.6
	Реконструкция объектов электроснабжения р. п. Шолоховский
	2012
	Администрация Шолоховского городского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	3 661,7
	 
	 
	3 661,7
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	571,5
	 
	 
	571,5
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.7
	Реконструкция. Полигон ТБО в г. Белая Калитва Ростовской области
	2011
	Администрация Белокалитвинского района
	Улучшение экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	18 140,0
	 
	18 140,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	2 831,1
	 
	2 831,1
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.8
	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения от р. Донец по ул. Речная в ст. Краснодонецкая
	2010
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	761,2
	761,2
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	118,8
	118,8
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.9
	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул. Екатериновская, д. 24-47, пер. Зелёный, д. 36-73, пер. Тихий, д. 73-80 в ст. Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области
	2011
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2 480,3
	 
	2 480,3
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	387,1
	 
	387,1
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.10
	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул. Рыновская, ул. Крайняя, ул. Гаражная в ст. Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области
	2011
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	3 148,7
	 
	3 148,7
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	491,4
	 
	491,4
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.11
	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул. Листопадова, д. 96-72, ул. Светлая, д. 72-79, ул. Рабочая, д. 7-69 в ст. Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области
	2011
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	1 777,1
	 
	1 777,1
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	277,4
	 
	277,4
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.12
	Капитальный ремонт разводящих сетей в х. Ленина для подключения дома престарелых
	2011
	Администрация Рудаковского сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, увеличение охвата населения централизованным водоснабжением
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	4 317,6
	 
	4 317,6
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	673,8
	 
	673,8
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	2.13
	Капитальный ремонт водопроводных сетей пос. Синегорский
	2011
	Администрация Синегорского сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	3 452,0
	 
	3 452,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	538,8
	 
	538,8
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	3
	Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов
водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2 307,4
	 
	1 007,4
	1 300,0
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	360,1
	 
	157,2
	202,9
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	1 809,0
	 
	809,0
	1 000,0
	Внебюджетные источники

	3.1
	Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической защищённости и техногенной безопасности
	2011-2012
	Администрация Белокалитвинского района, организации коммунального комплекса
	Повышение антитеррористической безопасности на объектах водоснабжения и канализации
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2 307,4
	 
	1 007,4
	1 300,0
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	360,1
	 
	157,2
	202,9
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	1 809,0
	 
	809,0
	1 000,0
	Внебюджетные источники


Разработка проектно-сметной документации

	и проектно-изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет
	

	
	
	
	
	
	26 917,0
	 
	26 917,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	4 201,0
	 
	4 201,0
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	4.1
	ПИР. Реконструкция канализационного напорного коллектора от камеры на п. Стандартный до ОСК в г. Белая Калитва Ростовской области
	2011
	Администрация Белокалитвинского городского поселения
	Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	2 465,0
	 
	2 465,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	384,7
	 
	384,7
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	4.2
	ПИР. Разработка инженерных сетей для группы жилых домов в мкр. Заречный г. Белая Калитва Ростовской области
	2011
	Администрация Белокалитвинского городского поселения
	Дополнительный ввод жилья
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	21 000,0
	 
	21 000,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	3 277,5
	 
	3 277,5
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	4.3
	ПИР. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Горняцкий
	2011
	Администрация Горняцкого сельского поселения
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению
	 
	 
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	3 452,0
	 
	3 452,0
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	538,8
	 
	538,8
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	5
	Строительство газовых сетей
	 
	 
	 
	13 500,0
	13 500,0
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	5.1
	Газификация пос. Горняцкий и пос. Восточно-Горняцкий
	2010
	Администрация Белокалитвинского района
	Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению
	13 500,0
	13 500,0
	 
	 
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Внебюджетные источники

	6
	ИТОГО
	 
	 
	 
	65 537,3
	65 537,3
	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	421 244,8
	35 761,2
	272 446,5
	113 037,1
	Областной бюджет

	
	
	
	
	
	65 743,0
	5 581,2
	42 520,1
	17 641,7
	Местный бюджет

	
	
	
	
	
	1 809,0
	 
	809,0
	1 000,0
	Внебюджетные источники

	7
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	554 334,1
	106 879,7
	315 775,6
	131 678,8
	 


	
	
	Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Белокалитвинского района" на 2010-2012 годы

	Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта
в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году

	№
п/п
	Наименование объектов
	Объёмы финансирования, тыс. руб.

	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет 
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	1
	Модернизация и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района
	72 499,7
	32 037,3
	35 000,0
	5 462,4
	 

	1.1
	Водоснабжение посёлка Восточно-Горняцкий, предусмотренного проектом ликвидации ДАО ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь"
	17 341,0
	 
	15 000,0
	2 341,0
	 

	1.2
	Строительство. Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь"
	23 121,4
	 
	20 000,0
	3 121,4
	 

	1.3
	Строительство. Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский
	23 808,6
	23 808,6
	 
	 
	 

	1.4
	Строительство водозабора в пос. Ясногорский
	8 228,7
	8 228,7
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района
	20 880,0
	20 000,0
	761,2
	118,8
	 

	2.1
	Реконструкция объектов водоснабжения и канализации р.п. Шолоховский
	20 000,0
	20 000,0
	 
	 
	 

	2.2
	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения от р. Донец по ул. Речная в ст. Краснодонецкая
	880,0
	 
	761,2
	118,8
	 

	3
	Строительство газовых сетей
	13 500,0
	13 500,0
	 
	 
	 

	3.1
	Газификация пос. Горняцкий и пос. Восточно-Горняцкий
	13 500,0
	13 500,0
	 
	 
	 

	4
	ИТОГО
	106 879,7
	65 537,3
	35 761,2
	5 581,2
	 

	Управляющий делами                                                                          Л. Г. Василенко


o   \\Comp-server\Документы\Постановления\модер_коммун.doc   11/16/2010 2:02:00 PM


стр. 21 из 21   


