[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014



        № 1082                           г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 18.10.2013  № 1784

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи   А.В. Должникова.
И.о. Главы  района





Д.Ю. Устименко
Верно:

И.о. Управляющего  делами





Л.Е. Котлярова

Приложение  

к постановлению Администрации Белокалитвинского района
от 30.06. 2014 № 1082
Изменения, вносимые в приложение 1 к Постановлению от 18.10.2013 № 1784                 «Об Утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»
1. Строку подраздела «Ресурсное обеспечение программы» раздела  «Паспорт
муниципальной программы  Белокалитвинского района»
«Развитие транспортной системы» изложить в редакции:
	«Ресурсное обеспечение Программы  

	–
	общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет  

243245,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 123790,5 тыс. рублей;

2015 год – 51593,6  тыс. рублей;

2016 год – 61782,5 тыс. рублей;

2017 год – 1445,0  тыс. рублей;

2018 год – 1445,0 тыс. рублей;

2019 год – 1445,0  тыс. рублей;

2020 год – 1445,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета- 212438,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 106975,1 тыс. рублей;

2015 год – 47487,9 тыс. рублей;

2016 год – 57975,8 тыс. рублей;

2017 год – 0  тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0  тыс. рублей;

2020 год – 0  тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 30806,8 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 16815,4 тыс. рублей;

2015 год – 4105,7 тыс. рублей;

2016 год – 4105,7 тыс. рублей;

2017 год – 1445,0 тыс. рублей;

2018 год – 1445,0 тыс. рублей;

2019 год – 1445,0 тыс. рублей;

2020 год – 1445,0 тыс. рублей».



	2. Строку подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:

	«Ресурсное обеспечение подпрограммы


	–
	общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 224390,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 114203,7тыс. рублей;

2015 год – 49849,6 тыс. рублей;

2016 год – 60337,6  тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 241587,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 136124,1 тыс. рублей;

2015 год – 47487,9 тыс. рублей;

2016 год – 57975,9 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований –  11952,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 7228,6 тыс. рублей;

2015 год – 2361,7 тыс. рублей;

2016 год – 2361,7 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»

	Ожидаемые результаты реализации программы
	–
	улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района




3. Раздел 8 дополнить подразделом 8.7 следующего содержания:
«8.7. Методика предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Белокалитвинского района на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на «Дорожное хозяйство»

1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований для финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальному ремонту и ремонту дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – трансферты) в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014.

2. Погашению за счет указанных средств подлежит кредиторская задолженность местных бюджетов по муниципальным контрактам (договорам), подлежавшим в соответствии с условиями этих контрактов (договоров) оплате в 2013 году.

3. Трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований при следующих условиях:

наличие кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014, подтвержденной расшифровкой кредиторской задолженности к формам «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности» (форма 0503369), «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения» (форма 0503769);

наличие акта сверки с подрядчиком (исполнителем);

наличие платежных документов, подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям.

4. Расходование трансфертов, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 830 «О мерах по реализации Областного закона от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов».

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств министерству транспорта Ростовской области. 

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств представлено в приложении № 16 к государственной программе».
4. Подраздел 9.1 изложить в редакции:

Подраздел 9.1. Паспорт подпрограммы 

	Наименование
подпрограммы 


	–
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы 


	–
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; 
отдел образования Администрации Белокалитвинского района 

	Участники
 подпрограммы 

 
	–
	Администрация Белокалитвинского района;
отдел образования Администрации Белокалитвинского района 

	Программно-целевые 
инструменты подпрограммы


	–
	 отсутствуют

	

	
	

	Цель
подпрограммы 


	–
	сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)

	Задачи
подпрограммы 


	–
	обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

	-
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших).

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 


	–
	первый этап 2014 – 2016 годы;

второй этап  2017 – 2020 годы



	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 18854,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 9586,8 тыс. рублей;

2015 год – 1744,0  тыс. рублей;

2016 год – 1744,0   тыс. рублей;

2017 год – 1445,0 тыс. рублей;

2018 год – 1445,0  тыс. рублей;

2019 год – 1445,0   тыс. рублей;

2020 год – 1445,0   тыс. рублей;



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 


	–
	создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе



«Приложение № 1 


5. Приложение № 1 изложить в редакции:
к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

                                                                                                                                                                                                «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм программы и их значениях

	№
п/п
	Показатель (индикатор)   
(наименование)
	ед.
изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2013

год
	2014

       год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа    «Развитие транспортной системы»
	
	
	

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требова​ниям, в общей протяженности автомо​бильных дорог общего пользования ре​гионального значения
	Процент
	39,1
	39,1
	39,1
	38,8
	38,5
	38,2
	37,9
	37,6

	2.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6

	3.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших)
	количество погибших на 100 постра​давших
	13,2
	13,8
	12,9
	13,6
	11,9
	12,5
	13,2
	11,8

	Подпрограмма 1    «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»

	1.1.
	Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтиро​ванных (капитально отремонтирован​ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	    1.38
	     2.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	9
	9
	8
	8
	       7
	7
	7
	      6

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 постра​давших)
	количество погибших на 100 постра​давших 
	13,2
	13,8
	12,9
	13,6
	11,9
	12,5
	13,2
	11,8


6. Приложение № 2 изложить в редакции:

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Расходы местного бюджета на  реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование      
муниципальной 
программы, подпрограммы
муниципальной    
программы,

основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации  <1>
	Расходы <2> (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Муниципальная 
программа       
	 «Развитие транспортной системы»
	всего <3>, 

в том числе:           
	X    
	X  
	X   
	X   
	8057,45
	16815,4
	4105,7
	4105,7
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	Администрация Белокалитвинского района
	
	X  
	X   
	X   
	3928,83
	12304,5
	2961,7
	3260,7
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	Администрации городских и сельских поселений
	
	X  
	X   
	X   
	3594,620
	3393,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	
	X  
	X   
	X   
	534,0
	1117,2
	1144,0
	1144,0
	845,0
	845,0
	845,0
	845,0

	Подпрограмма 1  
	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района
	исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы)   всего,  2

в том числе:             
	
	X  
	X   
	X   
	7523450
	7228,6
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	Администрация Белокалитвинского района


	
	X  
	X   
	X   
	3928,83
	3834,9
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	Администрации городских и сельских поселений
	
	X  
	X   
	X   
	3594,620
	3393,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений 
	
	X  
	X   
	X   
	-

-
	669,5

670,0


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	1.2
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	2274,596
	2553,3
	   -
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	210,00

-
	62,9


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-


	-

-
	-

-

	1.4
	строительство и реконструкция                 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	2138,406

1320,024
	858,2


	   -

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	1.5
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	144,00

-
	309,5

107,5
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	   -

   -

	1.6
	 проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	1436,424
	452,9
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	   -

	1.7
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	
	1146,0
	-
	-
	-
	-
	-
	   -

	1.8
	Прочие направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (нераспределенный остаток дорожного фонда)
	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	
	165,0
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Расходы на погашение кредиторской задолженности
	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	
	233,8
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2    


	Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района


	исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы)   всего,  2

в том числе:             
	
	X  
	X   
	X   
	4516,3
	9586,8
	1744.0
	1744.0
	1445.0
	1445.0
	1445.0
	1445.0

	
	
	Администрация района
	
	X  
	X   
	X   
	3982.3
	8469,6
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0

	
	
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	
	X  
	X   
	X   
	534.0
	1117.2
	1144.0
	1144,0
	845.0
	845.0
	845.0
	845.0

	2.1.
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	907
	X  
	X   
	X   
	20.0
	21,2
	24.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	2.2.
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Отдел образования Администрации района

  
	907
	X
	X
	X
	100.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	

	2.3.
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	-
	300.0
	300.0
	299,0
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	43.0
	46.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0

	2.5.
	Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района


	902
	X
	X
	X
	3783,6
	8469,6
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0

	2.6.
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Администрация 

Белокалитвинского района


	902
	X
	X
	X
	198,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	   Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	371.0
	570.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0


7. Приложение № 3 изложить в редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование      
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный    
исполнитель,     
соисполнители

	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2013

год
	2014

год
	2015

   год
	2016

   год
	2017

  год
	2018

   год
	2019

год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная  
программа        
	Развитие транспортной системы
	всего                
	201653,8
	152939,5
	51593,6
	61782,5                              
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	областной бюджет  
	180612,3
	136124,1
	47487,9
	57975,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	21041,5
	16815,4
	4105,7
	4105,7
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	внебюджетные источники
	    -
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1   
	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района
	всего
	145969,5
	114203,7
	49849,6
	60337,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет  
	138446,0
	136124,1
	47487,9
	57975,90
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	7523,5
	7228,6
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района
	всего
	10826,6
	9586,8
	1744,0
	1744,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	областной бюджет  
	    -
	      -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	    -
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	10826,6
	9586,8
	1744,0
	1744,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	внебюджетные источники
	    -
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8. Приложение № 4 изложить в редакции:

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

	№ 
п/п
	Наименование 
 показателя
	Пункт федерального (регионального)  плана     
статистических работ
	Наименование формы статистического наблюдения и     
реквизиты акта, в соответствии с    которым утверждена форма
	Субъект     
официального  
статистического 
учета

	1  
	Доля протяженности ав​томобильных дорог об​щего пользования мест​ного значения, не отве​чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо​бильных дорог местного значения
	п. 2.2.6  Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряже​нием Правительства Россий​ской Федерации от 06.05.2008 №671-р
	Годовая форма Федерального статистиче​ского наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользо​вания и сооружений на них местного зна​чения», утверждённая  постановлением Росстата от 08.10.2007 №72
	Росстат

	2
	Информация использова​ния средств Федераль​ного дорожного фонда, дорожных фондов субъ​ектов Российской Фе​дерации, муниципаль​ных дорожных  фондов
	п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряже​нием Правительства Россий​ской Федерации от 06.05.2008 №671-р
	Ежеквартальная форма Федерального ста​тистического наблюдения № 1-ФД «Све​дения об использовании средств муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346
	Белокалитвинский район

	3
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	п.3.1 постановления Госкомстата РФ от 26.12.1995 № 207
	Ежемесячная форма ДТП «Сведения о дорожно-транспортном происшествии , утвержденное постановлением Госкомстата РФ от 26.12.1995 № 207
	                 Росстат


9. Приложение № 6 изложить в редакции:

«Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

	Распределение

 субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

                                                                                                                                                                                                                                 тыс. руб.

	

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	 Коксовское с.п.
	389,4
	 23,4
	 366,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 2
	 Белокалитвинское г.п.
	 1390,2
	 84,1
	 1306,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	


            10.   Приложение № 8 изложить в редакции :

  «Приложение № 8 

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

	Распределение субсидий по муниципальным образованиям 
и направлениям расходования средств муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы».

Субсидия  на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	
Тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	 Белокалитвинский район.
	19100,00
	1146,00
	17954,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	          -

	
	


11.  Приложение № 10 изложить в редакции:

                                                                                                                                                                                                                          «Приложение № 10

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

	№ п/п
	Наименование муниципальногообразования Белокалитвинского района
	Наименование инвестицион-ного проекта
	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.)
	Объем расходов 

(тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

муниципальной программы 

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	    1        
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Развитие транспортной инфраструктуры

	

	

	1
	Белокалитвинский район
	капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в г. Белая Калитва, ул. 6 –я  Линия
	№ 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011
	
	всего                
	9512,178
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	8941,4
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	570,778
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	…
	Белокалитвинский район
	капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в г. Белая Калитва, автомобиль-ная дорога по ул. 1-я Линия (от ул. Московская до жил. Дома №1)
	№ 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011
	
	всего                
	1687,64
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1586,4
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	101,24
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	…
	Белокалитвинский район


	капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в 

г. Белая Калитва, автомобиль-ная дорога «Волгоград – Кишинев» (от дорожного знака 5.25 «Белая Калитва» до ул. Набереж-ная)
	№ 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011


	
	всего                
	15490,384
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	14561,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет


	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет


	929,384
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	…
	Белокалитвинский район
	капитальный ремонт автомобиль-ной дороги по ул. Н. Мурав-чука – ул. Центральная в ст.  Красно-донецкая 
	№ 61-1-5-0774-12 от 06.12.2012
	
	всего
	15862,99
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	14911,2
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	951,79
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектной документации на строительство подъезда к х. Мечетный
	
	
	Всего
	5157,2
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	4847,7
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	309,5
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектно-сметной документации на строительство а/д «Подъезд от автодороги х. Марьевка –х. Лагутьевский к х. Мирошниковский»
	
	
	Всего
	575,9,32
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	541,4
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	34,532
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги «х. Виноградный-х.Боярышниковый»
	
	
	Всего
	1590,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1494,6
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	95,4
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги «х. Курнаковка – х. Новопокровский


	
	
	Всего
	1530,845
	-
	-
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1438,9
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	91,845
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги «ст. Краснодонецкая – х. Наумов»
	
	
	Всего
	1592,021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1496,5
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	95,521
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Изготовление проектной документации на реконструкцию а/д х. Лагутьевка – х. Шарковка 
	
	
	Всего
	2259,574
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	2124,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	135,574
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	подъезд от а/д ММ 61-89 «Подъезд от а/д «г. Белая Калитва (от а/д г. Белая Калитва – х. Апанасовка – п. Тацинский) к              х. Нижнепопов» к             х. Дороговский»
	№ 61-1-5-0095-13 от 25.01.2013
	
	Всего
	14302,9
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	13444,7
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	858,2
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектной документации на строительство а/д к детскому садику по ул. Энтузиастов 1 в г. Белая Калитва
	
	
	Всего
	184,1
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	173,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	11,1
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектной документации на строительство а/д к детскому садику по ул. Карла Маркса в п. Коксовый
	
	
	Всего
	390,2
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	366,8
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	23,4
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. Заречный
	
	
	Всего
	1206,1
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1133,1
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	73,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Разработка проектной документации на капитальный ремонт подъездной дороги по ул. Кирова к МБДОУ ДС "Теремок" в п. Сосны
	
	
	Всего
	1148,2
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	985,3
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	62,9
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Белокалитвинский район


	Строительство автодороги

«ст. Краснодонецкая –

х. Наумов»
	
	
	Всего
	19100,00
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	17954,0
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1146
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	
	
	


12. Приложение № 11 в следующей редакции:

«Приложение № 11

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы

	№ 

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1   «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»    
	
	
	2014-2020
	224391,7
	212439,7
	-
	11952,0
	-

	1.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений 
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	21645,5

32133,7
	20976,0

31463,7
	-

          -
	669,5

     670,0


	-

	1.2
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения

Администрации Белокалитвинского г.п.
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 


	2014-2020
	15863,0

26690,3


	14911,2

25088,8
	-
	951,8

1601,5
	-

-

	1.3
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	-

1048,2
	-

985,3
	-

-
	-

62,9
	-

-

	1.4
	строительство и реконструкция                 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	       14302,9

-
	13444,7

        -
	-
-
	858,2

-
	-

	1.5
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	5157,2

1780,4
	4847,7

1672,9
	-
-
	309,5

107,5
	-

-

	1.6
	 проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	86271,7
	81095,4
	-
	5176,3
	-

	1.7
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	19100,0
	17954,0
	-
	1146,0
	-

	1.8
	Расходы для отражения которых не предусмотрено обособленное направление расходов 
	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2014-2020
	165,0
	-
	-
	165,0
	-

	1.9
	Расходы на погашение кредиторской задолженности
	Администрация Белокалитвинского района


	
	2014-2020
	233,8
	-
	-
	233,8
	-

	2
	Подпрограмма 2   «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»    
	
	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП
	2014-2020
	18854,8
	-
	-
	18854,8
	-

	2.1.
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2020
	170,2
	-
	-
	170,2
	-

	2.2.
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Отдел образования Администрации района, Администрация района

  
	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2020
	1260,0
	-
	-
	1260,0
	-

	2.3.
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Отдел образования Администрации района, Администрация района


	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2015
	899,0
	-
	-
	899,0
	-

	2.4.
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации района, Администрация района


	Снижение ДТП с участие детей



	2014-2020
	286,0
	-
	-
	286,0
	-

	2.5.
	Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района


	Снижение коли​чества ДТП,  погибших в результате дорожно-транспортных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	2014-2020
	12069,6
	-
	-
	12069,6
	-

	2.6.
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Администрация 

Белокалитвинского района


	Оснащение автомобильных дорог техническими средствами  регулирования дорожного движения
	2014-2020
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Администрация 

Белокалитвинского района


	Содержание автобусов в технически исправном состоянии
	2014-2020
	4170,0
	-
	-
	4170,0
	-

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	2014-2020
	243246,5
	212439,7
	-
	30806,8
	


--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год

13.  Дополнить приложением № 12 следующего содержания:

                                                                                                                                                                                                                          «Приложение № 12 


к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

                                                                                                                                                                                                 развитие транспортной системы»

	Распределение

 субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на разработку проектной документации на капитальный ремонт внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров




	Тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района
	 2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	Нижнепоповское с.п..
	1048,2
	62,9
	985,3
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	 -
	 -
	 -


14. Дополнить приложением № 13 следующего содержания:



  «Приложение №13 

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

	Распределение субсидий по муниципальным образованиям 
и направлениям расходования средств муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы».

                                                     Субсидия  на строительство (реконструкцию) межпоселковых автомобильных дорог


	
Тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	 Белокалитвинский район.
	14302,9
	858,2
	13444,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -

	
	


15.  Дополнить приложением № 14 следующего содержания:

  «Приложение № 14

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

	Распределение

 субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию межпоселковых автомобильных дорог




	
Тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	 Белокалитвинский район.
	5157,2
	309,5
	4847,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	

	


	



16.  Дополнить приложением № 15 следующего содержания:


«Приложение № 15

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

	Распределение субсидий по муниципальным образованиям 
и направлениям расходования средств муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы».

Субсидия  на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования














Тыс. руб.

	

	№ п/п


	Наименование муниципального образования 
Белокалитвинского района


	2014 год
	                           2015 год
	2016 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 1
	 Белокалитвинский район.
	7548,3
	452,9
	7095,4
	-
	39361,702
	2361,702
	37000,0
	-
	39361,7
	2361,7
	37000,0
	-


17.  Дополнить приложением № 16 следующего содержания:


                                                                                                                                                                                                              «Приложение № 16                                                                                                                                           

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на дорожное хозяйство по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» 

тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование объекта
	всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств областного бюджета


	1
	2
	3
	4

	Строительство и реконструкция межпоселковых  автомобильных дорог 

	Подъезд от а/д ММ 61-89 «Подъезд от а/д «г. Белая Калитва (от а/д г. Белая Калитва – х. Апанасовка – п. Тацинский) к              х. Нижнепопов» к             х. Дороговский»
	15698,1
	15698,1

	Строительство и реконструкции внутригородских, внутрипоселковых  автомобильных дорог и тротуаров 

	Реконструкция внутрипоселковых дорог по ул.Крайняя (ответвление на ПК 17+71 до границы застройки посёлка), ул.Степная , ул. Лермонтова , ул.Маяковского (от ул.Пушкина до ул. М.Горького), ул.Гоголя (от ул.Пушкина до ул.М.Горького) в р.п. Шолоховский


	12442,4
	12442,4

	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию межпоселковых  автомобильных дорог

	Разработка проектной документации на строительство подъезда к х. Мечетный
	1008,5
	1008,5


18.  Дополнить приложением № 17 следующего содержания:                                                                                                   «Приложение № 17                                        

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы Белокалитвинского района  «Развитие транспортной системы»
	№
п/п
	Номер и наимено​вание основного меропри​ятия
	Соисполни​тель, участ​ник, ответ​ственный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый 
непосредствен​ный результат 
(краткое описа​ние)
	Последствия не реализации 
ос​новного мероприятия
	Связь с показателями государ​ственной 
программы 
(подпрограммы)

	
	
	
	начала 
реализации

(годы)
	оконча​ния 
реали​зации

(годы)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»

	1.
	Основное 

мероприятие 1.1.

Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль​ного значения, не отвечающих норма​тивным требова​ниям, в общей про​тяженности автомо​бильных дорог об​щего пользования регионального зна​чения
	1. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуници​пального значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

1.2. Количество кило-метров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

	2.
	Основное 

мероприятие 1.2.

Ремонт автомо​бильных дорог об​щего пользования местного  значения и искусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	Ремонт автомобильных дорог
	
	

	3.
	Основное 

мероприятие 1.3. Капитальный ре​монт автомобиль​ных дорог общего пользования местного значения
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2016
	Капитальный ремонт автомо​бильных дорог
	
	

	4.
	Основное 

меропри​ятие 1.4.

Проектные работы по капитальному ремонту автомо​бильных дорог об​щего пользования местного  значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	обеспечение проектной до​кументацией работ по капи​тальному ре​монту автомо​бильных дорог
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль​ного значения, не отвечающих норма​тивным требова​ниям, в общей про​тяженности
	1. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуници​пального значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности

1.1. Количество кило-метров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуниципального значения

	5.
	Основное 

меропри​ятие 1.5.

Строительство и реконструкция ав​томобильных до​рог общего пользо​ва​ния местного  значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	построить и ре​конструировать 332 км автомо​бильных дорог
	
	

	6.
	Основное 

меропри​ятие 1.6.

Проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	обеспечение проектной до​кументацией работ по строи​тельству и ре​конструкции автомобильных дорог
	
	

	7.
	Основное 

меропри​ятие 1.7.

Субсидии из об​ластного бюджета бюджетам муници​пальных образова​ний для софинан​сирования расход​ных обязательств, возникающих при выполнении пол​номочий органов местного само​управления по во​просам местного значения на строи​тельство, рекон​струкцию, капи​тальный ремонт, включая разра​ботку проектно-сметной докумен​тации, ремонт и со​держание автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения и тротуаров, проек​тирование и строи​тельство (рекон​струкцию) автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения с твердым покры​тием до сельских населенных пунк​тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто​мобильных дорог общего пользова​ния
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме;

ремонт, капи​тальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии;

развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соедине​ние сельских населенных пунктов, не имеющих круг​логодичной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре​бованиям, в общей протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения
	2. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечаю​щих нормативным тре​бованиям, в общей про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения

1.3. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Белокалитвинского района»

	13.
	Основное 

меропри​ятие 2.1. 

Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ 


	​ Отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2014
	2020
	снижение коли​чества детей, погибших в результате до​рожно-транс​портных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства детей, по​гибших в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	14.
	Основное 

меропри​ятие 2.2.
Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД


	Отдел образования Администрации района, Администрация района

  
	2014
	2020
	снижение коли​чества детей, погибших в результате до​рожно-транс​портных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства детей, по​гибших в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах муниципаль​ного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	15.
	Основное 

меропри​ятие 2.3.
Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, 

организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения

	Отдел образования Администрации района, Администрация района


	2014
	2016
	сокращение ко​личества до​рожно-транс​портных про​исшествий с участием детей на дорогах муници​пального значе​ния 
	увеличение количе​ства детей, по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах муниципаль​ного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	16.
	Основное 

меропри​ятие 2.4.
Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации района, Администрация района


	2014
	2020
	сокращение ко​личества до​рожно-транс​портных про​исшествий с участием детей на дорогах муници​пального значе​ния
	увеличение количе​ства  по​гибших и  раненых детей в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах муниципаль​ного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	17.
	Основное 

меропри​ятие 2.5.
Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района


	2014
	2020
	Снижение коли​чества ДТП,  погибших в результате дорожно-транспортных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах муниципаль​ного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	18.
	Основное 

меропри​ятие 2.7.
Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Администрация 

Белокалитвинского района


	2014
	2020
	Содержание автобусов в технически исправном состоянии
	увеличение количе​ства по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах муниципаль​ного значения, а также увеличение количе​ства нарушений правил дорожного движения на терри​тории Белокалитвинского района
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 


	И.о. Управляющего делами
                     


	
Л.Е. Котлярова
                                         


L   E:\Мои документы\Постановления\изм_1784.doc   7/2/2014 9:10:00 AM


стр. 1 из 43   


