РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016			                    № 757                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.05.2014 № 871

В целях приведения в соответствие с областным законодательством, уточнения объемов финансирования, показателей, порядка реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2016 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.05.2014 № 871 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2016 годах» следующие изменения:

  - В преамбуле слова «в 2014-2016 годах» заменить на слова «в 2014-2017 годах».

  - В пункте 1 слова «в 2014-2016 годах» заменить на слова «в 2014-2017 годах».

- Приложение к постановлению изложить редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С. Гусева.

Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 30.05.2016 № 757

Муниципальная программа Белокалитвинского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

в 2014-2017 годах»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Белокалитвинского района «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2014 – 2017 годах»

| Наименование Программы | – | муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2017 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для принятия Программы | – | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде), Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановление правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. № 2048 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района». |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик Программы | – | Администрация Белокалитвинского района |
| Основная цель и задачи Программы | – | основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонд, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 01.01.2014г. по 01.09.2017 г.; переселение граждан запланировано в период с 01.09.2014г. по 31.12.2017 г.; 1-й этап – 2014 – 2015 годы (срок реализации 2014-2015 годы) 2-й этап – 2015 – 2016 годы (срок реализации 2015-2016 годы) 3-й этап – 2016 – 2017 годы (срок реализации 2016- 01.09.2017г.) |
| Основные направления реализации Программы | – | формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; проведение организационных мероприятий по реализации Программы; сбор и обобщение информации о сносе расселенных многоквартирных аварийных домов |
| Исполнитель Программы | – | Администрация Белокалитвинского района |
| Соисполнители Программы | – | по мероприятиям, реализуемым с привлечением средств Фонда: Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района; Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района; Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района; Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района; По мероприятиям, реализуемым за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и (или) внебюджетных источников: Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района; Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района; Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 479 773 723,00 руб., из них: 280 057 713,79 руб. – средства Фонда; 187 733 052,00 руб. – средства областного бюджета; 11 982 957,21 руб. – средства местных бюджетов. В том числе: – общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 435 763 109,60 руб., из них: 280 057 713,79 руб. – средства Фонда; 146 363 151,55 руб. – средства областного бюджета; 9 342 325,26 руб. – средства местных бюджетов. - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 44 010 532,40 руб., из них: 41 369 900,45 руб. – средства областного бюджета; 2 640 631,95 руб. – средства местных бюджетов. С разбивкой по этапам: Общий объем финансирования по этапу 2014 года составляет 189 196 431,00 руб., в том числе: 28 812 467,29 руб. – средства Фонда; 150 760 929,25 руб. – средства областного бюджета; 9 623 034,46 руб. – средства местных бюджетов; В том числе: – общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 145 185 898,60 руб., из них: 28 812 467,29 руб. – средства Фонда; 109 391 028,80 руб. – средства областного бюджета; 6 982 402,51 руб. – средства местных бюджетов. - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 44 010 532,40 руб., из них: 41 369 900,45 руб. – средства областного бюджета; 2 640 631,95 руб. – средства местных бюджетов. Общий объем финансирования по этапу 2015 года составляет 51 073 092,00 руб., в том числе: 35 612 524,80 руб.– средства Фонда; 14 532 933,17 руб.–средства областного бюджета; 927 634,03 руб.–средства местных бюджетов; В том числе: – общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 51 073 092,00 руб., из них: 35 612 524,80 руб.– средства Фонда; 14 532 933,17 руб.–средства областного бюджета; 927 634,03 руб.–средства местных бюджетов. Общий объем финансирования по этапу 2016 года составляет 239 504 200,00 руб., в том числе: 215 632 721,70 руб.– средства Фонда; 22 439 189,58 руб.–средства областного бюджета; 1 432 288,72 руб.–средства местных бюджетов; В том числе: – общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 239 504 200,00 руб., из них: 215 632 721,70 руб.– средства Фонда; 22 439 189,58 руб.–средства областного бюджета; 1 432 288,72 руб.–средства местных бюджетов. Привлечение внебюджетных средств не планируется. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация 12 869,19 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 734 жителей из 358 жилых помещений, в том числе: - по мероприятиям, реализуемым за счет средств Фонда 9 924,33 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 651 жителей из 310 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов 1604,86 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 83 жителей из 48 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Оценка эффективности реализации Программы | – | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; снижение доли населения Белокалитвинского района, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | – | Администрация Белокалитвинского района осуществляет общее руководство и координацию деятельности соисполнителей Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством. |

II. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Белокалитвинском районе, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

В муниципальных образованиях Белокалитвинского района решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

III. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013  604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», в том числе для предоставления финансовой поддержки Фонда муниципальным образованиям Белокалитвинского района, выполнившим условия, определенные частью 1 статьи 14 Закона о Фонде.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые по состоянию на 1 января 2012 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств Фонда.

Органы местного самоуправления муниципальных образований – соисполнители Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее – муниципальная программа). Муниципальная программа может предусматривать план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

В реализации настоящей Программы участвуют муниципальные образования, которые соответствует показателям – условиям, определенными статьей 14 Закона о Фонде, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также муниципальные образования, не выполнившие вышеназванные условия и реализующие мероприятия Программы за счет средств областного и местных бюджетов.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений 12869,19 кв. м по перечню согласно приложениям № 1 – № 4 к настоящей Программе.

IV. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусматривающие анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда и областного бюджета и (или) местных бюджетов, производятся в соответствии 
со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату им выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену, либо, в случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в индивидуальных домах, многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства могут осуществляться следующими способами:

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов, не допускается.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения – приложения № 5 – № 8 к настоящей Программе.

1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

2.1. Оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой.

2.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусмотренными Программой способами переселения.

2.3. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

4. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Система программных мероприятий определена в приложении № 9
к настоящей Программе.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, формируются за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов. Объемы и источники финансирования Программы определены в приложении № 10 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения муниципального заказчика Программы с органами местного самоуправления муниципальных образований района регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований.

Финансирование Программы осуществляется в размере 
479 773 723,00 руб., из них:

280 057 713,79 руб. – средства Фонда;

187 733 052,00 руб. – средства областного бюджета;

11 982 957,21 руб. – средства местных бюджетов.

VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования переселения граждан, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда, областного и (или) местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м общей площади предоставляемого жилого помещения.

Стоимость переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из предельной стоимости 1 кв.м.:

- для этапа 2014 года – 32 400,00 руб.,

- для этапа 2015 года – 32 400,00 руб.,

- для этапа 2016 года – 36 700,00 руб.

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов на 3-м этапе программы применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения реализации этапа 2014 года, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации и подлежит корректировке, в соответствии с приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение соисполнителями Программы жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений.

Средства на строительство жилых помещений расходуются соисполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Соисполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов.

Соисполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 11 к Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Белокалитвинского района, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

развитие малоэтажного жилищного строительства и поддержку заводов по производству материалов для малоэтажного строительства, размещенных на территории Белокалитвинского района.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 12 869,19 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 734 жителей из 358 жилых помещений, в том числе:

- по мероприятиям, реализуемым за счет средств Фонда  9 924,33 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 651 жителей из 310 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

- по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов - 1604,86 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 83 жителей из 48 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, привлечение финансовых средств в сферу малоэтажного домостроения.

VIII. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Администрация Белокалитвинского района информирует Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о ходе реализации Программы.

Соисполнители Программы – органы местного самоуправления муниципальных образований в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Управляющий делами		             	                     Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2014 - 2015 годах с финансовой поддержкой Фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

| № п/п |  | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Плани- руемая дата сноса МКД | Число жителей (всего) (человек) | Число жите-лей, планируе-мых к пере-селению (человек) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рублей) |  |  |  | Внебюд-жетныеисточ-никифинан-сиро-вания (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частнаясобствен-ность | муници-пальнаясобствен-ность |  | частнаясобствен-ность | муни-ципальнаясобствен-ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Белокалитвинскому району: 32 |  |  |  |  |  |  | 374 | 222 | 8 856,92 | 111 | 68 | 43 | 4 056,50 | 2 716,50 | 1 340,00 | 145 185 898,60 | 28 812 467,29 | 109 391 028,80 | 6 982 402,51 |  |
| Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 21 |  | 114 | 20.09.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 14 | 8 | 351,60 | 3 | 1 | 2 | 261,50 | 91,30 | 170,20 | 7 005 852,00 | 680 685,26 | 5 945 662,34 | 379 504,40 |  |
| 2 | пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 6 |  | 83 | 11.11.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 15 | 15 | 413,50 | 6 | 5 | 1 | 298,50 | 252,10 | 46,40 | 9 504 864,00 | 1 460 826,84 | 7 561 394,92 | 482 642,24 |  |
| 3 | пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 10 |  | 10 | 27.11.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 17 | 15 | 358,40 | 7 | 7 | – | 322,50 | 322,50 | – | 10 201 140,00 | 987 412,68 | 8 660 903,66 | 552 823,66 |  |
| 4 | пос. Шолоховский, ул. Степная, д. 5 |  | 388 | 01.04.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 22 | 22 | 411,00 | 7 | 3 | 4 | 367,90 | 177,80 | 190,10 | 15 867 576,00 | 1 100 000,01 | 13 881 521,43 | 886 054,56 |  |
| 5 | пос. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 1 А |  | 363 | 26.05.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 27 | 27 | 511,60 | 18 | – | 18 | 355,20 | – | 355,20 | 22 475 880,00 | 1 302 519,25 | 19 902 959,12 | 1 270 401,63 |  |
| 6 | пос. Шолоховский, ул. Северная д.3 |  | 387 | 10.11.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 320,30 | 1 | – | 1 | 38,00 | – | 38,00 | 1 198 152,00 | 900000,00 | 280262,88 | 17889,12 |  |
| Итого по Шолоховскому городскому поселению: 6 |  |  |  |  |  |  | 96 | 88 | 2 366,40 | 42 | 16 | 26 | 1 643,60 | 843,70 | 799,90 | 66 253 464,00 | 6 431 444,04 | 56 232 704,35 | 3 589 315,61 |  |
| Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пос. Коксовый, ул. Социалисти-ческая, д. 19 |  | 15 | 07.02.2006 | IV, 2015 | IV, 2017 | 13 | 3 | 236,00 | 2 | 1 | 1 | 50,90 | 33,40 | 17,50 | 1 360 800,00 | 378 192,53 | 923 651,02 | 58 956,45 |  |
| 8. | пос. Коксовый, ул. Стаханова, д. 4 |  | 90 | 07.02.2006 | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 312,60 | 1 | – | 1 | 47,50 | – | 47,50 | 1 539 000,00 | 1 100 000,00 | 412 660,00 | 26 340,00 |  |
| 9. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 24 |  | 91 | 07.02.2006 | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 1 | 140,80 | 1 | – | 1 | 36,30 | – | 36,30 | 1 176 120,00 | 875 200,00 | 282 864,80 | 18 055,20 |  |
| 10. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 12 |  | 8 | 26.08.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 4 | 143,30 | 2 | 1 | 1 | 78,80 | 48,90 | 29,90 | 2 186 000,00 | 604 884,85 | 1 486 248,22 | 94 866,93 |  |
| 11. | пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 1 |  | 9 | 28.02.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 18 | 2 | 428,30 | 1 | 1 | – | 39,30 | 39,30 | – | 1 083 780,00 | 900 000,00 | 172 753,20 | 11 026,80 |  |
| 12. | пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 3 |  | 8 | 28.02.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 13 | 6 | 246,30 | 3 | 3 | – | 60,90 | 60,90 | – | 1 135 670,40 | 857 734,40 | 261 258,46 | 16 677,54 |  |
| 13 | п.Коксовый, ул.Коммунистическая, д.8 |  | 370 | 26.08.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 14 | 2 | 315,30 | 2 | 2 |  | 62,70 | 62,70 |  | 2031480,00 | 1100000,00 | 875591,20 | 55888,80 |  |
| 14. | пос. Коксовый, ул. Коммунисти-ческая, д. 6 |  | 22 | 28.02.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 13 | 2 | 291,70 | 2 | 2 | – | 44,40 | 44,40 | – | 1 244 160,00 | 562 053,06 | 641 180,53 | 40 926,41 |  |
| 15. | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 1 |  | 79 | 19.05.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 11 | 5 | 219,00 | 2 | – | 2 | 39,20 | – | 39,20 | 3 110 400,00 | 1 100 000,00 | 1 889 776,00 | 120 624,00 |  |
| 16. | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 10 |  | 69 | 19.05.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 4 | 166,40 | 2 |  | 2 | 69,10 |  | 69,10 | 2 792 880,00 | 742 285,16 | 1 927 559,15 | 123 035,69 |  |
| 17. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 21 |  | 86 | 03.12.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 8 | 8 | 56,10 | 2 | 1 | 1 | 56,10 | 31,90 | 24,20 | 2 394 360,00 | 1 100 000,00 | 1 216 698,40 | 77 661,60 |  |
| 18. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 4 |  | 62 | 21.05.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 6 | 6 | 154,90 | 3 | 2 | 1 | 124,40 | 90,50 | 33,90 | 3 356 220,00 | 1 100 000,00 | 2 120 846,81 | 135 373,19 |  |
| 19. | пос. Русичи, ул. Гагарина, д. 1 |  | 84 | 16.07.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 1 | 1 | 88,00 | 1 | 1 | – | 57,50 | 57,50 | – | 1 393 200,00 | 1 100 000,00 | 275 608,00 | 17 592,00 |  |
| 20. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 11 |  | 107 | 14.09.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 8 | 8 | 215,30 | 3 | 3 | – | 163,30 | 163,30 | – | 5 290 920,00 | 1 099 999,99 | 3 939 464,79 | 251 455,22 |  |
| 21. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 13 |  | 119 | 23.09.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 2 | 63,85 | 1 | 1 |  | 32,00 | 32,00 |  | 1 036 800,00 | 551 292,09 | 456 377,43 | 29 130,48 |  |
| 22. | пос. Коксовый, ул. Котовского, д. 9 |  | 111 | 14.10.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 9 | 9 | 117,90 | 3 | 1 | 2 | 117,90 | 58,20 | 59,70 | 6 551 280,00 | 1 100 000,00 | 5 124 203,21 | 327 076,79 |  |
| 23. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 21 |  | 153 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 2 | 86,30 | 2 | 2 | – | 66,00 | 66,00 | – | 2 084 292,00 | 841 251,45 | 1 168 458,12 | 74 582,43 |  |
| 24. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 23 |  | 154 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 24 | 14 | 888,40 | 10 | 7 | 3 | 360,20 | 239,50 | 120,70 | 9 738 392,20 | 546 904,53 | 8 639 998,41 | 551 489,26 |  |
| 25. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 17 |  | 155 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 10 | 10 | 139,00 | 4 | 4 | – | 139,00 | 139,00 | – | 3 806 320,00 | 929 689,82 | 2 704 031,55 | 172 598,63 |  |
| 26. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 19 |  | 156 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 9 | 5 | 325,00 | 4 | 4 | – | 119,60 | 119,60 | – | 3 538 140,00 | 846 589,44 | 2 530 057,53 | 161 493,03 |  |
| 27. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 39 |  | 157 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 12 | 8 | 552,30 | 4 | 4 | – | 145,20 | 145,20 | – | 4 704 480,00 | 546 238,02 | 3 908 747,45 | 249 494,53 |  |
| 28. | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 7 |  | 158 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 200,97 | 2 | 2 | – | 62,60 | 62,60 | – | 2 028 240,00 | 1 100 000,00 | 872 545,60 | 55 694,40 |  |
| 29. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 27 |  | 166 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 6 | 6 | 197,50 | 3 | 3 | – | 118,60 | 118,60 | – | 3 842 640,00 | 1 100 000,00 | 2 578 081,60 | 164 558,40 |  |
| 30. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 37 |  | 167 | 10.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 17 | 13 | 320,70 | 6 | 6 | – | 240,40 | 240,40 | – | 7 788 960,00 | 940 063,99 | 6 437 962,25 | 410 933,76 |  |
| 31. | п.Коксовый, ул. Лермонтова, 2 |  | 364 | 25.08.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 23 | 4 | 210,80 | 1 | 1 | – | 18,90 | 18,90 | – | 1 360 800,00 | 550 000,00 | 762 152,00 | 48 648,00 |  |
| 32. | п.Коксовый, ул. Чехова, 4 |  | 235 | 12.01.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 32 | 5 | 373,80 | 2 |  | 2 | 62,10 | – | 62,10 | 2 357 100,00 | 708 643,92 | 1 549 548,72 | 98 907,36 |  |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 26 |  |  |  |  |  |  | 278 | 134 | 6 490,52 | 69 | 52 | 17 | 2 412,90 | 1 872,80 | 540,10 | 78 932 434,60 | 22 381 023,25 | 53 158 324,45 | 3 393 086,90 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2014 - 2015 годах без финансовой поддержки Фонда

| № п/п |  | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** |  |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса МКД (квартал, год) | Число жителей (всего) (человек) | Число жителей, плани- руемых к переселению (человек) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер |  | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Итого по Белокалитвинскому району: 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 | 83 | 6143,84 | 48 | 44 | 4 | 1604,86 | 1486,56 | 118,30 | 44010532,40 | 41369900,45 | 2640631,95 |
| Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 10 | 19.01.2006 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 4 | 182,50 | 1 | 1 | – | 35,20 | 35,20 | – | 1 087 992,00 | 1 022 712,48 | 65 279,52 |
| 2 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 1 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | – | 40,10 | 40,10 | – | 561 400,00 | 527 716,00 | 33 684,00 |
| 3 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 43 | 7 | 01.08.2008 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 95,10 | 1 | 1 | – | 42,40 | 42,40 | – | 1373760,00 | 1 291 334,40 | 82 425,60 |
| 4 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Почтовая, д. 24 | 6 | 02.04.2009 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 1 | 1 | 88,00 | 1 | 1 | – | 18,40 | 18,40 | – | 596160,00 | 560 390,40 | 35 769,60 |
| 5 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 91 | 14.12.2009 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 9 | 1 | 249,40 | 1 | 1 | – | 32,50 | 32,50 | – | 1053000,00 | 989 820,00 | 63 180,00 |
| 6 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 | 100 | 28.12.2009 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 147,20 | 1 | 1 | – | 33,30 | 33,30 | – | 1078920,00 | 1 014 184,80 | 64 735,20 |
| 7 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 105 | 27.01.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 12 | 1 | 207,60 | 1 | 1 | – | 50,40 | 50,40 | – | 1632960,00 | 1 534 982,40 | 97 977,60 |
| 8 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 | 116 | 18.06.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 5 | 135,30 | 3 | 3 | – | 100,90 | 100,90 | – | 2 633 760,00 | 2 475 734,40 | 158 025,60 |
| 9 |  |  | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 31 | 94 | 17.08.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 2 | 85,10 | 1 | 1 | – | 25,80 | 25,80 | – | 835920,00 | 785 764,80 | 50 155,20 |
| 10 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 | 99 | 31.08.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 1 | 69,70 | 1 | 1 | – | 18,20 | 18,20 | – | 589680,00 | 554 299,20 | 35 380,80 |
| 11 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 | 133 | 05.10.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 9 | 2 | 171,90 | 1 | 1 | – | 30,40 | 30,40 | – | 984960,00 | 925 862,40 | 59 097,60 |
| 12 |  |  | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 | 136 | 06.10.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 1 | 1 | 64,30 | 1 | 1 | – | 43,00 | 43,00 | – | 1 344 438,00 | 1 263 771,72 | 80 666,28 |
| 13 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 1 | 168 | 10.10.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 3 | 140,00 | 1 | 1 | – | 34,60 | 34,60 | – | 1121040,00 | 1 053 777,60 | 67 262,40 |
| 14 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13 А | 185 | 22.11.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 1 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 890 000,00 | 836 600,00 | 53 400,00 |
| 15 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 | 203 | 23.11.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 4 | 4 | 65,00 | 2 | 2 | – | 65,00 | 65,00 | – | 2106000,00 | 1 979 640,00 | 126 360,00 |
| 16 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 29 | 5 | 420,00 | 1 | 1 | – | 28,70 | 28,70 | – | 929880,00 | 874 087,20 | 55 792,80 |
| 17 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 | 267 | 18.02.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 28 | 4 | 635,30 | 2 | 2 | – | 140,90 | 140,90 | – | 4565160,00 | 4 291 250,40 | 273 909,60 |
| 18 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 | 458 | 07.12.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 18 | 9 | 368,10 | 7 | 7 | – | 189,00 | 189,00 | – | 2 646 000,00 | 2 487 240,00 | 158 760,00 |
| 19 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 286 | 08.04.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 10 | 3 | 147,60 | 2 | 2 | – | 70,50 | 70,50 | – | 1 676 600,00 | 1 576 004,00 | 100 596,00 |
| 20 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 | 379 | 12.09.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 10 | 1 | 208,30 | 1 | 1 | – | 34,30 | 34,30 | – | 950 000,00 | 893 000,00 | 57 000,00 |
| 21 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 | 459 | 07.12.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 4 | 1 | 103,20 | 1 | 1 | – | 59,70 | 59,70 | – | 1934280,00 | 1 818 223,20 | 116 056,80 |
| 22 |  |  | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 24 | 11.01.2008 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 12 | 1 | 294,70 | 1 | 1 | – | 26,30 | 26,30 | – | 852120,00 | 800 992,80 | 51 127,20 |
| 23 |  |  | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 5 | 20.06.2008 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 27 | 1 | 256,70 | 1 | 1 | – | 14,40 | 14,40 | – | 466560,00 | 438 566,40 | 27 993,60 |
| 24 |  |  | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 243 | 09.02.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 19 | 6 | 418,14 | 2 | 2 | – | 116,26 | 116,26 | – | 3766824,00 | 3 540 814,56 | 226 009,44 |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 62 | 4 803,74 | 36 | 36 | – | 1278,56 | 1 278,56 | – | 35 677 414,00 | 33 536 769,16 | 2 140 644,84 |
| Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | п.Коксовый, ул.Тургенева 15 | 176 | 10.11.2010 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 3 | 115,00 | 2 | 2 | – | 57,70 | 57,70 | – | 1 075 989,60 | 1 011 430,22 | 64 559,38 |
| 2 |  |  | п.Коксовый, ул.Чехова 4 | 235 | 12.01.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 32 | 10 | 373,80 | 5 | 4 | 1 | 142,00 | 111,70 | 30,30 | 2 082 981,60 | 1 958 002,70 | 124 978,90 |
| 3 |  |  | п.Коксовый, ул.Лермонтова 2 | 364 | 25.08.2011 |  | IV, 2015 | IV, 2017 | 23 | 5 | 210,80 | 2 | 1 | 1 | 61,00 | 18,90 | 42,10 | 2 685 247,20 | 2 524 132,37 | 161 114,83 |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 18 | 699,60 | 9 | 7 | 2 | 260,70 | 188,30 | 72,40 | 5 844 218,40 | 5 493 565,29 | 350 653,11 |
| Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 |  | б/н | 20.12.2004 |  | IV, 2015 | IV2017 | 8 | 1 | 548,10 | 1 | 1 | – | 19,70 | 19,70 | – | 350 500,00 | 329 470,00 | 21 030,00 |
| 2 |  | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 |  | 16 | 04.02.2008 |  | IV, 2015 | IV2017 | 2 | 2 | 92,40 | 2 | – | 2 | 45,90 | – | 45,90 | 2138400,00 | 2 010 096,00 | 128 304,00 |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 640,50 | 3 | 1 | 2 | 65,60 | 19,70 | 45,90 | 2 488 900,00 | 2 339 566,00 | 149 334,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2015 - 2016 годах с финансовой поддержкой Фонда

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Плани-руемая дата окончания пере-селения | Плани-руемая дата сноса МКД | Число жите-лей (всего) (чело-век) | Число жите-лей, пла- ниру- емых к пересе-лению (человек) | Общая площадь жилых поме-щений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рублей) |  |  |  | Внебюджет-ныеисточникифинанси-рования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частнаясобст-вен-ность | муни- ципаль- наясобст-венность |  | частнаясобст-венность | муни-ципальнаясобствен-ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Белокалитвинскому району: 8 |  |  |  |  |  | 101 | 73 | 2074,54 | 35 | 13 | 22 | 1221,28 | 501,08 | 720,20 | 51073092,00 | 35612524,80 | 14532933,17 | 927634,03 |  |
| Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 5 | 20.06.2008 | IV, 2016 | IV, 2017 | 27 | 24 | 256,70 | 8 | 3 | 5 | 197,10 | 76,20 | 120,90 | 13384440,00 | 5747436,00 | 7178783,76 | 458220,24 |  |
| 2 | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 71 | б/н | 21.01.2008 | IV, 2016 | IV, 2017 | 4 | 4 | 71,50 | 2 | – | 2 | 71,50 | – | 71,50 | 2907900,00 | 2084940,00 | 773582,40 | 49377,60 |  |
| 3 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 | 29 | 20.04.2010 | IV, 2016 | IV, 2017 | 5 | 3 | 157,50 | 1 | – | 1 | 43,20 | – | 43,20 | 1399680,00 | 1259712,00 | 131569,92 | 8398,08 |  |
| 4 | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 2 | 212 | 20.12.2010 | IV, 2016 | IV, 2017 | 13 | 11 | 316,10 | 8 | 6 | 2 | 285,20 | 216,20 | 69,00 | 10115280,00 | 8316432,00 | 1690917,12 | 107930,88 |  |
| 5 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 14 | 18.01.2006 | IV, 2016 | IV, 2017 | 15 | 1 | 393,70 | 1 | – | 1 | 18,00 | – | 18,00 | 1069200,00 | 524880,00 | 511660,80 | 32659,20 |  |
| 6 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 243 | 09.02.2011 | IV, 2016 | IV, 2017 | 19 | 13 | 418,14 | 6 | 4 | 2 | 301,88 | 208,68 | 93,20 | 10843632,00 | 8802820,80 | 1918362,53 | 122448,67 |  |
| 7 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 24 | 11.01.2008 | IV, 2016 | IV, 2017 | 12 | 11 | 294,70 | 6 | – | 6 | 179,80 | – | 179,80 | 6881760,00 | 5242968,00 | 1540464,48 | 98327,52 |  |
| 8 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 9 | 70 | 30.09.2009 | IV, 2016 | IV, 2017 | 6 | 6 | 166,20 | 3 | – | 3 | 124,60 | – | 124,60 | 4471200,00 | 3633336,00 | 787592,16 | 50271,84 |  |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 8 |  |  |  |  |  | 101 | 73 | 2074,54 | 35 | 13 | 22 | 1221,28 | 501,08 | 720,20 | 51073092,00 | 35612524,80 | 14532933,17 | 927634,03 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2016 – 2017 годах с финансовой поддержкой Фонда

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Плани-руемая дата окончания пере-селения | Плани-руемая дата сноса МКД | Число жите-лей (всего) (чело-век) | Число жите-лей, пла- ниру- емых к пересе-лению (человек) | Общая площадь жилых поме-щений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рублей) |  |  |  | Внебюджет-ныеисточникифинанси-рования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частнаясобст-вен-ность | муни- ципаль- наясобст-венность |  | частнаясобст-венность | муни-ципальнаясобствен-ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Белокалитвинскому району: 72 |  |  |  |  |  | 707 | 356 | 14787, 35 | 164 | 148 | 16 | 5986,55 | 5416,05 | 570,50 | 239504200,00 | 215632721,70 | 22439189,58 | 1432288,72 |  |
| Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | б/н | 12.04.2000 | III, 2017 | IV, 2017 | 2 | 2 | 72,60 | 2 | 2 | – | 72,60 | 72,60 | – | 2 664 420,00 | 2 637 775,80 | 25 045,55 | 1 598,65 |  |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д.1 | 14 | 18.01.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 15 | 2 | 393,70 | 2 | 2 | – | 58,90 | 58,90 | – | 2 161 630,00 | 2 140 013,70 | 20 319,32 | 1 296,98 |  |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д.13 А | 185 | 22.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 2 | 113,20 | 2 | 2 | – | 56,60 | 56,60 | – | 2 077 220,00 | 2 056 447,80 | 19 525,87 | 1 246,33 |  |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д.5 | 208 | 20.12.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 2 | 2 | 168,40 | 1 | 1 | – | 46,80 | 46,80 | – | 1 717 560,00 | 1 700 384,40 | 16 145,06 | 1 030,54 |  |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д.3 | 263 | 25.02.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 23 | 8 | 394,50 | 3 | 3 | – | 133,30 | 133,30 | – | 4 892 110,00 | 4 843 188,90 | 45 985,83 | 2 935,27 |  |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д.24 | 267 | 18.02.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 28 | 24 | 635,30 | 10 | 10 | – | 494,40 | 494,40 | – | 18 144 480,00 | 17 963 035,20 | 170 558,11 | 10 886,69 |  |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д.33 | 234 | 07.02.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 29 | 8 | 420,00 | 3 | 2 | 1 | 151,00 | 104,00 | 47,00 | 6 459 200,00 | 5 486 283,00 | 914 541,98 | 58 375,02 |  |
| 8. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 286 | 08.04.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 10 | 7 | 147,60 | 2 | 2 | – | 77,10 | 77,10 | – | 2 829 570,00 | 2 801 274,30 | 26 597,96 | 1 697,74 |  |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.25 | 288 | 08.04.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 6 | 2 | 165,40 | 2 | 2 | – | 89,20 | 89,20 | – | 3 273 640,00 | 3 240 903,60 | 30 772,22 | 1 964,18 |  |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Мира, д. 9 | 294 | 26.05.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 1 | 1 | 82,10 | 1 | 1 | – | 33,00 | 33,00 | – | 1 211 100,00 | 1 198 989,00 | 11 384,34 | 726,66 |  |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.39 | 335 | 22.06.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 5 | 82,60 | 2 | 2 | – | 82,60 | 82,60 | – | 3 031 420,00 | 3 001 105,80 | 28 495,35 | 1 818,85 |  |
| 12. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д.5 | 379 | 12.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 10 | 9 | 208,30 | 5 | 5 | – | 174,00 | 174,00 | – | 6 385 800,00 | 6 321 942,00 | 60 026,52 | 3 831,48 |  |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.17 | 392 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 16 | 16 | 157,20 | 4 | 4 | – | 157,20 | 157,20 | – | 5 769 240,00 | 5 711 547,60 | 54 230,86 | 3 461,54 |  |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.7 | 395 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 10 | 10 | 176,70 | 4 | 3 | 1 | 176,70 | 130,80 | 45,90 | 6 782 160,00 | 6 420 041,10 | 340 391,77 | 21 727,13 |  |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.31 | 393 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 4 | 155,90 | 3 | 3 | – | 117,90 | 117,90 | – | 4 326 930,00 | 4 283 660,70 | 40 673,14 | 2 596,16 |  |
| 16. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.1 | 407 | 10.10.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 9 | 9 | 140,10 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 102,80 | 37,30 | 5 141 670,00 | 5 090 253,30 | 48 331,70 | 3 085,00 |  |
| 17. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д.5 | 433 | 18.11.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 8 | 8 | 201,20 | 4 | 4 | – | 201,20 | 201,20 | – | 7 384 040,00 | 7 310 199,60 | 69 409,98 | 4 430,42 |  |
| 18. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 | 458 | 07.12.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 18 | 9 | 368,10 | 6 | 6 | – | 179,10 | 179,10 | – | 6 572 970,00 | 6 507 240,30 | 61 785,92 | 3 943,78 |  |
| 19. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д.26 | 10 | 19.01.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 1 | 182,50 | 1 | 1 | – | 20,00 | 20,00 | – | 734 000,00 | 726 660,00 | 6 899,60 | 440,40 |  |
| 20. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 | 169 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 1 | 1 | 184,70 | 1 | 1 | – | 22,60 | 22,60 | – | 829 420,00 | 821 125,80 | 7 796,55 | 497,65 |  |
| 21. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д.7 | 379 | 12.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 5 | 83,80 | 3 | 3 | – | 63,50 | 63,50 | – | 2 330 450,00 | 2 307 145,50 | 21 906,23 | 1 398,27 |  |
| 22. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.45 | 459 | 07.12.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 4 | 3 | 103,20 | 1 | 1 | – | 43,50 | 43,50 | – | 1 596 450,00 | 1 580 485,50 | 15 006,63 | 957,87 |  |
| 23. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 1 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | – | 12,83 | 12,83 | – | 470 861,00 | 466 152,39 | 4 426,09 | 282,52 |  |
| 24. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 22 | 11.01.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 20 | 4 | 279,60 | 4 | 4 | – | 104,30 | 104,30 | – | 3 827 810,00 | 3 789 531,90 | 35 981,41 | 2 296,69 |  |
| 25. | пос. Горняцкий, пер. Западный д. 2 | 5 | 20.06.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 27 | 2 | 256,70 | 1 | 1 | – | 31,00 | 31,00 | – | 1 137 700,00 | 1 126 323,00 | 10 694,38 | 682,62 |  |
| 26. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 91 | 14.12.2009 | III, 2017 | IV, 2017 | 9 | 2 | 249,40 | 2 | 2 | – | 62,50 | 62,50 | – | 2 293 750,00 | 2 270 812,50 | 21 561,25 | 1 376,25 |  |
| 27. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 105 | 27.01.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 12 | 3 | 207,60 | 1 | 1 | – | 48,80 | 48,80 | – | 1 790 960,00 | 1 773 050,40 | 16 835,02 | 1 074,58 |  |
| 28. | пос. Горняцкий, ул.М. Горького, д. 31 | 94 | 17.08.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 1 | 85,10 | 1 | 1 | – | 59,30 | 59,30 | – | 2 176 310,00 | 2 154 546,90 | 20 457,31 | 1 305,79 |  |
| 29. | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д.23 | 99 | 31.08.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 3 | 69,70 | 2 | 2 | – | 33,40 | 33,40 | – | 1 225 780,00 | 1 213 522,20 | 11 522,33 | 735,47 |  |
| 30. | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д.48 | 133 | 05.10.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 9 | 1 | 171,90 | 1 | 1 | – | 27,00 | 27,00 | – | 990 900,00 | 980 991,00 | 9 314,46 | 594,54 |  |
| 31. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, 2 | 212 | 20.12.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 13 | 2 | 316,10 | 1 | 1 | – | 30,90 | 30,90 | – | 1 134 030,00 | 1 122 689,70 | 10 659,88 | 680,42 |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 31 |  |  |  |  |  | 316 | 157 | 6410,60 | 80 | 77 | 3 | 3001,33 | 2871,13 | 130,20 | 111363581,00 | 109047322,89 | 2177282,62 | 138975,49 |  |
| Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Коксовый, ул.Коммунистическая, д.15 | 86 | 07.02.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 14 | 4 | 159,70 | 2 | 2 | – | 37,10 | 37,10 | – | 1 361 570,00 | 1 347 954,30 | 12 798,76 | 816,94 |  |
| 2. | пос. Коксовый, ул.Дзержинского, 12 | 8 | 26.08.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 7 | 3 | 143,30 | 1 | 1 | – | 64,50 | 64,50 | – | 2 367 150,00 | 2 343 478,50 | 22 251,21 | 1 420,29 |  |
| 3. | пос. Коксовый, ул.Дзержинского, 13 | 119 | 23.09.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 1 | 63,85 | 1 | 1 |  | 31,85 | 31,85 |  | 1 168 895,00 | 1 157 206,05 | 10 987,61 | 701,34 |  |
| 4. | пос.Коксовый, ул.Коммунистическая, д. 6 | 22 | 28.02.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 13 | 2 | 291,70 | 2 | 2 | – | 42,40 | 42,40 | – | 1 556 080,00 | 1 540 519,20 | 14 627,15 | 933,65 |  |
| 5. | пос.Коксовый, ул.Суворова, д.10 | 69 | 19.05.2009 | III, 2017 | IV, 2017 | 7 | 1 | 166,40 | 1 | 1 | – | 33,30 | 33,30 | – | 1 222 110,00 | 1 209 888,90 | 11 487,83 | 733,27 |  |
| 6. | пос.Коксовый, ул.Московская, 6 | 78 | 14.05.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 14 | 14 | 83,00 | 2 | 2 | – | 83,00 | 83,00 | – | 3 046 100,00 | 3 015 639,00 | 28 633,34 | 1 827,66 |  |
| 7. | пос. Русичи, ул. Шахтная, д.14 | 74 | 21.06.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 3 | 88,60 | 2 | 2 |  | 48,00 | 48,00 |  | 1 761 600,00 | 1 743 984,00 | 16 559,04 | 1 056,96 |  |
| 8. | пос.Коксовый, ул.Пугачева, 3 | 152 | 26.10.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 6 | 6 | 78,00 | 2 | 2 | – | 78,00 | 78,00 | – | 4 073 700,00 | 2 833 974,00 | 1 165 342,44 | 74 383,56 |  |
| 9. | пос.Коксовый, ул.Отечественная, 21 | 153 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 7 | 5 | 86,30 | 1 | 1 | – | 20,30 | 20,30 | – | 3 303 000,00 | 737 559,90 | 2 411 513,69 | 153 926,41 |  |
| 10. | пос.Коксовый, ул.Отечественная, 23 | 154 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 24 | 10 | 888,40 | 7 | 7 | – | 316,10 | 316,10 | – | 11 600 870,00 | 11 484 861,30 | 109 048,18 | 6 960,52 |  |
| 11. | пос.Коксовый, ул.Отечественная, 19 | 156 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 9 | 4 | 325,00 | 1 | 1 | – | 35,80 | 35,80 | – | 1 313 860,00 | 1 300 721,40 | 12 350,28 | 788,32 |  |
| 12. | пос.Коксовый, ул.Мира, 39 | 157 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 12 | 4 | 552,30 | 4 | 4 | – | 147,20 | 147,20 | – | 5 402 240,00 | 5 348 217,60 | 50 781,06 | 3 241,34 |  |
| 13. | пос.Коксовый, ул.Мира, 37 | 167 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 17 | 4 | 320,70 | 1 | 1 | – | 40,90 | 40,90 | – | 1 501 030,00 | 1 486 019,70 | 14 109,68 | 900,62 |  |
| 14. | пос.Коксовый, ул.Мира, 22 | 175 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 5 | 107,20 | 2 | 2 | – | 107,20 | 107,20 | – | 3 934 240,00 | 3 894 897,60 | 36 981,86 | 2 360,54 |  |
| 15. | пос.Коксовый, ул.Тургенева, 15 | 176 | 10.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 7 | 4 | 115,00 | 2 | 1 | 1 | 57,30 | 29,30 | 28,00 | 3 057 110,00 | 2 081 880,90 | 916 715,35 | 58 513,75 |  |
| 16. | пос.Коксовый, ул.Чехова, 4 | 235 | 12.01.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 32 | 17 | 373,80 | 5 | 1 | 4 | 169,70 | 24,70 | 145,00 | 12 265 140,00 | 6 165 710,10 | 5 733 464,11 | 365 965,79 |  |
| 17. | пос.Коксовый, ул.Степная, 12 | 313 | 22.06.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 6 | 6 | 78,70 | 2 | 2 | – | 78,70 | 78,70 | – | 2 888 290,00 | 2 859 407,10 | 27 149,93 | 1 732,97 |  |
| 18. | пос.Коксовый, ул.Тургенева, 13 | 314 | 22.06.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 9 | 9 | 114,60 | 4 | 3 | 1 | 114,60 | 86,50 | 28,10 | 5 816 950,00 | 4 163 761,80 | 1 553 996,91 | 99 191,29 |  |
| 19. | пос.Коксовый, ул.Лермонтова, 2 | 364 | 25.08.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 23 | 13 | 210,80 | 3 | 3 |  | 130,90 | 130,90 | – | 4 804 030,00 | 4 755 989,70 | 45 157,88 | 2 882,42 |  |
| 20. | пос.Коксовый, ул.Лермонтова, 4 | 385 | 11.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 27 | 27 | 238,00 | 8 | 7 | 1 | 238,00 | 201,10 | 36,90 | 15327755,00 | 8075009,25 | 6817581,00 | 435164,75 |  |
| 21. | пос. Русичи, ул.Новая, 8 | 420 | 11.11.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 2 | 2 | 91,50 | 1 | 1 | – | 45,40 | 45,40 | – | 1 666 180,00 | 1 649 518,20 | 15 662,09 | 999,71 |  |
| 22. | пос.Коксовый, ул.Котовского, 17 | 454 | 07.12.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 4 | 4 | 86,80 | 3 | 3 | – | 64,50 | 64,50 | – | 2 367 150,00 | 2 343 478,50 | 22 251,21 | 1 420,29 |  |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 22 |  |  |  |  |  | 251 | 148 | 4 663,65 | 57 | 50 | 7 | 1 984,75 | 1 746,75 | 238,00 | 91805050,00 | 71539677,00 | 19049450,61 | 1215922,39 |  |
| Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 7 | 2 | 135,10 | 2 | 2 | – | 41,50 | 41,50 | – | 1 523 050,00 | 1 507 819,50 | 14 316,67 | 913,83 |  |
| 2. | пос. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 21 | 7 | 613,50 | 2 | 1 | 1 | 81,60 | 42,30 | 39,30 | 3 534 210,00 | 2 964 772,80 | 535 270,97 | 34 166,23 |  |
| 3. | пос. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 18 | 8 | 73,20 | 1 | 1 | – | 37,30 | 37,30 | – | 1 368 910,00 | 1 355 220,90 | 12 867,75 | 821,35 |  |
| 4. | пос. Синегорский, пер. Нерудный, д.7 | 55 | 06.06.2009 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 3 | 149,80 | 1 | 1 | – | 54,00 | 54,00 | – | 1 981 800,00 | 1 961 982,00 | 18 628,92 | 1 189,08 |  |
| 5. | пос. Синегорский, ул. Маяковского, д. 2 | 211 | 20.12.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 3 | 119,32 | 2 | 1 | 1 | 89,57 | 29,67 | 59,90 | 3 287 219,00 | 3 254 346,81 | 30 899,86 | 1 972,33 |  |
| 6. | пос.Синегорский, ул. Социалистическая,д. 22 | 195 | 22.11.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 2 | 2 | 186,80 | 2 | 1 | 1 | 62,30 | 33,30 | 29,00 | 2 286 410,00 | 2 263 545,90 | 21 492,25 | 1 371,85 |  |
| 7. | пос. Углекаменный, ул. К.Маркса, д. 8 | 17 | 02.06.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 3 | 114,50 | 1 | 1 | – | 61,30 | 61,30 | – | 2 249 710,00 | 2 227 212,90 | 21 147,27 | 1 349,83 |  |
| 8. | пос. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 74 | 31.01.2006 | III, 2017 | IV, 2017 | 1 | 1 | 146,80 | 1 | – | 1 | 21,10 | – | 21,10 | 774 370,00 | 766 626,30 | 7 279,08 | 464,62 |  |
| 9. | пос. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 6 | 1 | 164,20 | 1 | 1 | – | 33,40 | 33,40 | – | 1 225 780,00 | 1 213 522,20 | 11 522,33 | 735,47 |  |
| 10. | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 10 | 1 | 199,10 | 1 | 1 | – | 34,80 | 34,80 | – | 1 277 160,00 | 1 264 388,40 | 12 005,30 | 766,30 |  |
| 11. | пос. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 3 | 1 | 82,10 | 1 | 1 | – | 36,60 | 36,60 | – | 1 343 220,00 | 1 329 787,80 | 12 626,27 | 805,93 |  |
| 12. | пос. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 14 | 04.02.2008 | III, 2017 | IV, 2017 | 2 | 2 | 357,58 | 2 | 1 | 1 | 65,10 | 34,30 | 30,80 | 2 389 170,00 | 2 365 278,30 | 22 458,20 | 1 433,50 |  |
| 13. | пос. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 10 | 1 | 113,90 | 1 | 1 | – | 57,50 | 57,50 | – | 2 110 250,00 | 2 089 147,50 | 19 836,35 | 1 266,15 |  |
| 14. | пос. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 4 | 153,10 | 4 | 3 | 1 | 71,60 | 49,40 | 22,20 | 3 024 080,00 | 2 601 442,80 | 397 278,97 | 25 358,23 |  |
| 15. | пос. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 331 | 01.06.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 6 | 2 | 141,40 | 1 | 1 | – | 67,30 | 67,30 | – | 2 469 910,00 | 2 445 210,90 | 23 217,15 | 1 481,95 |  |
| 16. | пос. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 4 | 1 | 120,30 | 1 | 1 | – | 26,80 | 26,80 | – | 983 560,00 | 973 724,40 | 9 245,46 | 590,14 |  |
| 17. | пос. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 09.09.2011 | III, 2017 | IV, 2017 | 5 | 1 | 132,40 | 1 | 1 | – | 32,70 | 32,70 | – | 1 200 090,00 | 1 188 089,10 | 11 280,85 | 720,05 |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 17 |  |  |  |  |  | 109 | 43 | 3 003,10 | 25 | 19 | 6 | 874,47 | 672,17 | 202,30 | 33 028 899,00 | 31 772 118,51 | 1 181 373,65 | 75 406,84 |  |
| Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Октябрьская, д. 21 | 114 | 20.09.2010 | III, 2017 | IV, 2017 | 14 | 6 | 351,60 | 1 | 1 | – | 90,10 | 90,10 | – | 1989140,00 | 1969248,60 | 18697,92 | 1193,48 |  |
| 2. | ул. Советская, д. 10 | 10 | 27.11.2009 | IV, 2017 | IV, 2017 | 17 | 2 | 358,40 | 1 | 1 | – | 35,90 | 35,90 | – | 1 317 530,00 | 1 304 354,70 | 12 384,78 | 790,52 |  |
| Итого по Шолоховскому городскому поселению: 2 |  |  |  |  |  | 31 | 8 | 710,00 | 2 | 2 | – | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 3306670,00 | 3273603,30 | 31082,70 | 1984,00 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам
переселения, расселяемых c финансовой поддержкой Фонда в 2014 - 2015 годах, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | стоимость (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Белокалитвинскому району: 32 |  | 4 056,50 | 145 185 898,60 |  |  |  | 3 607,10 | 136 415 988,00 |  | 83,80 | 3 589 920,00 |  | 365,60 | 5 179 990,60 |  |
| Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Шолоховский, ул. Октябрьская, д. 21 | 261,50 | 7 005 852,00 |  |  |  | 261,50 | 7 005 852,00 |  | – | – |  |  |  |  |
| 2. | пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 6 | 298,50 | 9 504 864,00 |  |  |  | 241,70 | 7 664 544,00 |  | 56,80 | 1 840 320,00 |  |  |  |  |
| 3. | пос. Шолоховский, ул. Советская, д. 10 | 322,50 | 10 201 140,00 |  |  |  | 322,50 | 10 201 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | пос. Шолоховский, ул. Степная, д. 5 | 367,90 | 15 867 576,00 |  |  |  | 367,90 | 15 867 576,00 |  | – | – |  |  |  |  |
| 5. | пос. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 1А | 355,20 | 22 475 880,00 |  |  |  | 328,20 | 20 726 280,00 |  | 27,00 | 1749600,00 |  |  |  |  |
| 6. | пос. Шолоховский, ул. Северная, д. 3 | 38,00 | 1 198152,00 |  |  |  | 38,00 | 1 198 152,00 |  | – | – |  |  |  |  |
| Итого по Шолоховскому городскому поселению: 6 |  | 1 643,60 | 66 253 464,00 |  |  |  | 1 559,80 | 62 663 544,00 |  | 83,80 | 3589920,00 |  |  |  |  |
| Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пос. Коксовый ул. Социалистическая, д.19 | 50,90 | 1 360 800,00 |  |  |  | 50,90 | 1 360 800,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 8. | пос. Коксовый, ул. Стаханова, д. 4 | 47,50 | 1 539 000,00 |  |  |  | 47,50 | 1 539 000,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 9. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 24 | 36,30 | 1 176 120,00 |  |  |  | 36,30 | 1 176 120,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 10. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 12 | 78,80 | 2 186 000,00 |  |  |  | 29,90 | 1 749 600,00 |  |  |  |  | 48,90 | 436 400,00 |  |
| 11. | пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 1 | 39,30 | 1 083 780,00 |  |  |  | 39,30 | 1 083 780,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 12. | пос. Коксовый, ул. Шахтная, д. 3 | 60,90 | 1 135 670,40 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 60,90 | 1 135 670,40 |  |
| 13. | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 8 | 62,70 | 2 031 480,00 |  |  |  | 62,70 | 2 031 480,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 14. | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 6 | 44,40 | 1 244 160,00 |  |  |  | 30,50 | 984 960,00 |  |  |  |  | 13,90 | 259 200,00 |  |
| 15. | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д.1 | 39,20 | 3 110 400,00 |  |  |  | 39,20 | 3 110 400,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 16. | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 10 | 69,10 | 2 792 880,00 |  |  |  | 69,10 | 2 792 880,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 17. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 21 | 56,10 | 2 394 360,00 |  |  |  | 56,10 | 2 394 360,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 18. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 4 | 124,40 | 3 356 220,00 |  |  |  | 77,30 | 2 504 520,00 |  |  |  |  | 47,10 | 851 700,00 |  |
| 19. | пос. Коксовый, ул. Чехова, д. 4 | 62,10 | 2 357 100,00 |  |  |  | 62,10 | 2 357 100,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 20. | пос. Русичи, ул. Гагарина, д. 1 | 57,50 | 1 393 200,00 |  |  |  | 57,50 | 1 393 200,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 21. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 11 | 163,30 | 5 290 920,00 |  |  |  | 163,30 | 5 290 920,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 22. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 13 | 32,00 | 1 036 800,00 |  |  |  | 32,00 | 1 036 800,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 23. | пос. Коксовый, ул. Котовского, д. 9 | 117,90 | 6 551 280,00 |  |  |  | 117,90 | 6 551 280,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 24. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 21 | 66,00 | 2 084 292,00 |  |  |  | 66,00 | 2 084 292,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 25. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 23 | 360,20 | 9 738 392,20 |  |  |  | 238,60 | 8 578 872,00 |  |  |  |  | 121,60 | 1 159 520,20 |  |
| 26. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 17 | 139,00 | 3 806 320,00 |  |  |  | 90,30 | 2 925 720,00 |  |  |  |  | 48,70 | 880 600,00 |  |
| 27. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 19 | 119,60 | 3 538 140,00 |  |  |  | 95,10 | 3 081 240,00 |  |  |  |  | 24,50 | 456 900,00 |  |
| 28. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 39 | 145,20 | 4 704 480,00 |  |  |  | 145,20 | 4 704 480,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 29. | пос. Коксовый, ул. Трудовая, д. 7 | 62,60 | 2 028 240,00 |  |  |  | 62,60 | 2 028 240,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 30. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 27 | 118,60 | 3 842 640,00 |  |  |  | 118,60 | 3 842 640,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 31. | пос. Коксовый, ул. Лермонтова 2 | 18,90 | 1 360 800,00 |  |  |  | 18,90 | 1 360 800,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 32. | пос. Коксовый, ул. Мира 37 | 240,40 | 7 788 960,00 |  |  |  | 240,40 | 7 788 960,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 26 |  | 2 412,90 | 78 932 434,60 |  |  |  | 2 047,30 | 73 752 444,00 |  |  |  |  | 365,60 | 5 179 990,60 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения,
расселяемых без финансовой поддержки Фонда в 2014 – 2015 годах

| № п/п |  | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | стоимость (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) |  | стоимость (рублей) |  |  | удельная стоимость 1 кв.м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) |  | удельная стоимость 1 кв.м (рублей) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| Итого по Белокалитвинскому району: 29 |  |  | 1 604,86 | 44 010 532,40 |  |  |  | 608,20 | 21 179 232,00 |  |  | 236,30 |  | 7 492 438,00 |  |  | 760,36 | 15 338 862,40 |  |  |
| Горняцкое сельское поселение, Белокалитвинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 |  | 35,20 | 1 087 992,00 |  |  |  | 35,20 | 1 087 992,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 |  | 40,10 | 561 400,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 40,10 | 561 400,00 |  |  |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 43 |  | 42,40 | 1 373 760,00 |  |  |  | 42,40 | 1 373 760,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Почтовая, д. 24 |  | 18,40 | 596 160,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 18,40 | 596 160,00 |  |  |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 |  | 32,50 | 1 053 000,00 |  |  |  | 32,50 | 1 053 000,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 |  | 33,30 | 1 078 920,00 |  |  |  | – | – |  |  | 33,30 |  | 1 078 920,00 |  |  | – | – |  |  |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 |  | 50,40 | 1 632 960,00 |  |  |  | 50,40 | 1 632 960,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 8. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 |  | 100,90 | 2 633 760,00 |  |  |  | 33,40 | 1 082 160,00 |  |  | – |  | – |  |  | 67,50 | 1 551 600,00 |  |  |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 31 |  | 25,80 | 835 920,00 |  |  |  | 25,80 | 835 920,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 |  | 18,20 | 589 680,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 18,20 | 589 680,00 |  |  |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 |  | 30,40 | 984 960,00 |  |  |  | 30,40 | 984 960,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 12. | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 |  | 43,00 | 1 344 438,00 |  |  |  | – | – |  |  | 43,00 |  | 1 344 438,00 |  |  | – | – |  |  |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 1 |  | 34,60 | 1 121 040,00 |  |  |  | 34,60 | 1 121 040,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13 А |  | 28,30 | 890 000,00 |  |  |  | – | – |  |  | 28,30 |  | 890 000,00 |  |  | – | – |  |  |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 |  | 65,00 | 2 106 000,00 |  |  |  | 65,00 | 2 106 000,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 16. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 |  | 28,70 | 929 880,00 |  |  |  | – | – |  |  | 28,70 |  | 929 880,00 |  |  | – | – |  |  |
| 17. | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 |  | 140,90 | 4 565 160,00 |  |  |  | 140,90 | 4 565 160,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 18. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 |  | 189,00 | 2 646 000,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 189,00 | 2 646 000,00 |  |  |
| 19. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 |  | 70,50 | 1 676 600,00 |  |  |  | – | – |  |  | 38,60 |  | 1 230 000,00 |  |  | 31,90 | 446600,00 |  |  |
| 20. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 |  | 34,30 | 950 000,00 |  |  |  | – | – |  |  | 34,30 |  | 950 000,00 |  |  | – | – |  |  |
| 21. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 |  | 59,70 | 1 934 280,00 |  |  |  | 59,70 | 1 934 280,00 |  |  | – |  | – |  |  | – | – |  |  |
| 22. | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 |  | 26,30 | 852 120,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 26,30 | 852 120,00 |  |  |
| 23. | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 |  | 14,40 | 466 560,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 14,40 | 466 560,00 |  |  |
| 24. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д.5 |  | 116,26 | 3 766 824,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 116,26 | 3 766 824,00 |  |  |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 24 |  |  | 1278,56 | 35 677 414,00 |  |  |  | 550,30 | 17 777 232,00 |  |  | 206,20 |  | 6 423 238,00 |  |  | 522,06 | 11 476 944,00 |  |  |
| Коксовское сельское поселение, Белокалитвинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Коксовый, ул. Тургенева, д. 15 |  | 57,70 | 1 075 989,60 |  |  |  | – | – |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 | 1 075 989,60 |  |  |
| 2. | пос. Коксовый, ул. Чехова, д. 4 |  | 142,00 | 2 082 981,60 |  |  |  | – | – |  |  |  |  |  |  |  | 142,00 | 2 082 981,60 |  |  |
| 3. | пос. Коксовый, ул. Лермонтова, д. 2 |  | 61,00 | 2 685 247,20 |  |  |  | 42,10 | 2 332 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18,90 | 352 447,20 |  |  |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 3 |  |  | 260,70 | 5 844 218,40 |  |  |  | 42,10 | 2 332 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 218,60 | 3 511 418,40 |  |  |
| Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 |  | 19,70 | 350 500,00 |  |  |  | – | – |  |  | – |  | – |  |  | 19,70 | 350 500,00 |  |  |
| 2. | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 |  | 45,90 | 2 138 400,00 |  |  |  | 15,80 | 1 069 200,00 |  |  | 30,10 |  | 1 069 200,00 |  |  | – | – |  |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 2 |  |  | 65,60 | 2 488 900,00 |  |  |  | 15,80 | 1 069 200,00 |  |  | 30,10 |  | 1 069 200,00 |  |  | 19,70 | 350 500,00 |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения, 
расселяемых с финансовой поддержкой Фонда в 2015 – 2016 годах

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | стоимость (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Белокалитвинскому району: 8 |  | 1221,28 | 51073092,00 |  |  |  | 1022,68 | 44638452,00 |  | 24,00 | 777600,00 |  | 174,60 | 5657040,00 |  |
| Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 197,10 | 13384440,00 |  |  |  | 182,30 | 12904920,00 |  | – | – |  | 14,80 | 479520,00 |  |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 71 | 71,50 | 2907900,00 |  |  |  | 71,50 | 2907900,00 |  | – | – |  | – | – |  |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 | 43,20 | 1399680,00 |  |  |  | 43,20 | 1399680,00 |  | – | – |  | – | – |  |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 2 | 285,20 | 10115280,00 |  |  |  | 159,80 | 6052320,00 |  | 24,00 | 777600,00 |  | 101,40 | 3285360,00 |  |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 18,00 | 1069200,00 |  |  |  | 18,00 | 1069200,00 |  | – | – |  | – | – |  |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 301,88 | 10843632,00 |  |  |  | 243,48 | 8951472,00 |  | – | – |  | 58,40 | 1892160,00 |  |
| 7. | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 179,80 | 6881760,00 |  |  |  | 179,80 | 6881760,00 |  | – | – |  | – | – |  |
| 8. | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 9 | 124,60 | 4471200,00 |  |  |  | 124,60 | 4471200,00 |  | – | – |  | – | – |  |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 8 |  | 1221,28 | 51073092,00 |  |  |  | 1022,68 | 44638452,00 |  | 24,00 | 777600,00 |  | 174,60 | 5657040,00 |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения, 
расселяемых с финансовой поддержкой Фонда в 2016 – 2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | стоимость (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) | площадь (кв. м) | стоимость (рублей) | удельная стоимость 1 кв. м (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Белокалитвинскому району: 72 |  | 5986,55 | 239504200,00 |  |  |  | 5266,10 | 211076380,00 |  |  |  |  | 720,45 | 28427730,00 |  |
| Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 41,50 | 1 523 050,00 |  |  |  | 21,80 | 800 060,00 | – |  |  |  | 19,70 | 722 990,00 |  |
| 2. | пос. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 81,60 | 3 534 210,00 |  |  |  | 81,60 | 3 534 210,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 3. | пос. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 37,30 | 1 368 910,00 |  |  |  | 37,30 | 1 368 910,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 4. | пос. Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 | 54,00 | 1 981 800,00 |  |  |  | 54,00 | 1 981 800,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 5. | пос. Синегорский, ул. Маяковского, д. 2 | 89,57 | 3 287 219,00 |  |  |  | 89,57 | 3 287 219,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 6. | пос. Синегорский, ул.Социалистическая, д. 22 | 62,30 | 2 286 410,00 |  |  |  | 62,30 | 2 286 410,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пос. Углекаменный, ул. К.Маркса, д. 8 | 61,30 | 2 249 710,00 |  |  |  | 61,30 | 2 249 710,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пос. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 21,10 | 774 370,00 |  |  |  | 21,10 | 774 370,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 9. | пос. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 33,40 | 1 225 780,00 |  |  |  | 33,40 | 1 225 780,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 10. | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 34,80 | 1 277 160,00 |  |  |  | 34,80 | 1 277 160,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 11. | пос. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 36,60 | 1 343 220,00 |  |  |  | 36,60 | 1 343 220,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 12. | пос. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 65,10 | 2 389 170,00 |  |  |  | 65,10 | 2 389 170,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пос. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5А | 57,50 | 2 110 250,00 |  |  |  | 57,50 | 2 110 250,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 14. | пос. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 71,60 | 3 024 080,00 |  |  |  | 71,60 | 3 024 080,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 15. | пос. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 67,30 | 2 469 910,00 |  |  |  | 67,30 | 2 469 910,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 16. | пос. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 26,80 | 983 560,00 |  |  |  | 26,80 | 983 560,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| 17. | пос. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 32,70 | 1 200 090,00 |  |  |  | 32,70 | 1 200 090,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| Итого Синегорскому сельскому поселению: 17 |  | 874,47 | 33 028 899,00 |  |  |  | 854,77 | 32305909,00 |  |  |  |  | 19,70 | 722 990,00 |  |
| Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 9 | 72,60 | 2 664 420,00 | – | – | – | 36,30 | 1 332 210,00 | – | – | – | – | 36,30 | 1 332 210,00 | – |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д.1 | 58,90 | 2 161 630,00 | – | – | – | 38,10 | 1 398 270,00 | – | – | – | – | 20,80 | 763 360,00 | – |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д.13 А | 56,60 | 2 077 220,00 | – | – | – | 56,60 | 2 077 220,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д.5 | 46,80 | 1 717 560,00 | – | – | – | 46,80 | 1 717 560,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | пос. Горняцкий, ул.Циолковского, д.3 | 133,30 | 4 892 110,00 | – | – | – | 133,30 | 4 892 110,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | пос. Горняцкий,ул. Строительная, д.24 | 494,40 | 18 144 480,00 | – | – | – | 494,40 | 18144480,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д.33 | 151,00 | 6 459 200,00 | – | – | – | 151,00 | 6 459 200,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 77,10 | 2 829 570,00 | – | – | – | 77,10 | 2 829 570,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.25 | 89,20 | 3 273 640,00 | – | – | – | 89,20 | 3 273 640,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Мира, д. 9 | 33,00 | 1 211 100,00 | – | – | – | 33,00 | 1 211 100,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.39 | 82,60 | 3 031 420,00 | – | – | – | 82,60 | 3 031 420,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д.5 | 174,00 | 6 385 800,00 | – | – | – | 174,00 | 6 385 800,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.17 | 157,20 | 5 769 240,00 | – | – | – | 157,20 | 5 769 240,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.7 | 176,70 | 6 782 160,00 | – | – | – | 176,70 | 6 782 160,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.31 | 117,90 | 4 326 930,00 | – | – | – | 117,90 | 4 326 930,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.1 | 140,10 | 5 141 670,00 | – | – | – | 140,10 | 5 141 670,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д.5 | 201,20 | 7 384 040,00 | – | – | – | 201,20 | 7 384 040,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 | 179,10 | 6 572 970,00 | – | – | – | 179,10 | 6 572 970,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. | пос. Горняцкий, ул.Телеграфная, д.26 | 20,00 | 734 000,00 | – | – | – | 20,00 | 734 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.15 | 22,60 | 829 420,00 | – | – | – | 22,60 | 829 420,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д.7 | 63,50 | 2 330 450,00 | – | – | – | 63,50 | 2 330 450,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д.45 | 43,50 | 1 596 450,00 | – | – | – | 43,50 | 1 596 450,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 12,83 | 470 861,00 | – | – | – | 12,83 | 470 861,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 104,30 | 3 827 810,00 | – | – | – | 104,30 | 3 827 810,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 31,00 | 1 137 700,00 | – | – | – | 31,00 | 1 137 700,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 62,50 | 2 293 750,00 | – | – | – | 62,50 | 2 293 750,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 48,80 | 1 790 960,00 | – | – | – | 48,80 | 1 790 960,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28. | пос. Горняцкий, ул.М. Горького, д. 31 | 59,30 | 2 176 310,00 | – | – | – | 59,30 | 2 176 310,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д.23 | 33,40 | 1 225 780,00 | – | – | – | 33,40 | 1 225 780,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д.48 | 27,00 | 990 900,00 | – | – | – | 27,00 | 990 900,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, 2 | 30,90 | 1 134 030,00 | – | – | – | 30,90 | 1 134 030,00 | – |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Горняцкому сельскому поселению: 31 |  | 3 001,33 | 111 363 581,00 |  |  |  | 2 944,23 | 109 268 011,00 |  |  |  |  | 57,10 | 2 095 570,00 |  |
| Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 15 | 37,10 | 1 361 570,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 37,10 | 1 361 570,00 |  |
| 2. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 12 | 64,50 | 2 367 150,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 64,50 | 2 367 150,00 |  |
| 3. | пос. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 6 | 42,40 | 1 556 080,00 |  |  |  | 28,80 | 1 056 960,00 |  |  |  |  | 13,60 | 499 120,00 |  |
| 4. | пос. Коксовый, ул. Суворова, д. 10 | 33,30 | 1 222 110,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 33,30 | 1 222 110,00 |  |
| 5. | пос. Коксовый, ул. Дзержинского, 13 | 31,85 | 1 168 895,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 31,85 | 1 168 895,00 |  |
| 6. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 37 | 40,90 | 1 501 030,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 40,90 | 1 501 030,00 |  |
| 7. | пос. Коксовый, ул. Московская, д. 6 | 83,00 | 3 046 100,00 |  |  |  | 83,00 | 3 046 100,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 8. | пос. Русичи, ул. Шахтная, д. 14 | 48,00 | 1 761 600,00 |  |  |  | 24,00 | 880 800,00 |  |  |  |  | 24,00 | 880 800,00 |  |
| 9. | пос. Коксовый, ул. Пугачева, д. 3 | 78,00 | 4 073 700,00 |  |  |  | 78,00 | 4 073 700,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 10. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 21 | 20,30 | 3 303 000,00 |  |  |  | 20,30 | 3 303 000,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 11. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 23 | 316,10 | 11 600 870,00 |  |  |  | 316,10 | 11 600 870,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 12. | пос. Коксовый, ул. Отечественная, д. 19 | 35,80 | 1 313 860,00 |  |  |  | 35,80 | 1 313 860,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 13. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 39 | 147,20 | 5 402 240,00 |  |  |  | 36,80 | 1 350 560,00 |  |  |  |  | 110,40 | 4 051 680,00 |  |
| 14. | пос. Коксовый, ул. Мира, д. 22 | 107,20 | 3 934 240,00 |  |  |  | 107,20 | 3 934 240,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 15. | пос. Коксовый, ул. Тургенева, д. 15 | 57,30 | 3 057 110,00 |  |  |  | 57,30 | 3 057 110,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 16. | пос. Коксовый, ул. Чехова, д. 4 | 169,70 | 12 265 140,00 |  |  |  | 169,70 | 12 265 140,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 17. | пос. Коксовый, ул. Степная, д. 12 | 78,70 | 2 888 290,00 |  |  |  | 39,60 | 1 453 320,00 |  |  |  |  | 39,10 | 1 434 970,00 |  |
| 18. | пос. Коксовый, ул. Тургенева, д. 13 | 114,60 | 5 816 950,00 |  |  |  | 114,60 | 5 816 950,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 19. | пос. Коксовый, ул. Лермонтова, д. 2 | 130,90 | 4 804 030,00 |  |  |  | 81,90 | 3 005 730,00 |  |  |  |  | 49,00 | 1 798 300,00 |  |
| 20. | пос. Коксовый, ул. Лермонтова, д. 4 | 238,00 | 15327754,99 |  |  |  | 183,90 | 11 354 980,00 |  |  |  |  | 54,10 | 3972896,99 |  |
| 21. | пос. Русичи, ул. Новая, д. 8 | 45,40 | 1 666 180,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 45,40 | 1 666 180,00 |  |
| 22. | пос. Коксовый, ул. Котовского, д. 17 | 64,50 | 2 367 150,00 |  |  |  | – | – | – |  |  |  | 64,50 | 2 367 150,00 |  |
| Итого по Коксовскому сельскому поселению: 22 |  | 1 984,75 | 91 805 050,00 |  |  |  | 1 377,00 | 67 513 320,00 |  |  |  |  | 607,75 | 24 291 730,00 |  |
| Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Октябрьская, д. 21 | 90,10 | 1 989 140,00 |  |  |  | 90,10 | 1 989 140,00 |  |  |  |  | – | – |  |
| 2. | ул. Советская, д. 10 | 35,90 | 1 317 530,00 |  |  |  | – | – |  |  |  |  | 35,90 | 1 317 530,00 |  |
| Итого по Шолоховскому городскому поселению: 2 |  | 126,00 | 3306670,00 |  |  |  | 90,10 | 1989140,00 |  |  |  |  | 35,90 | 1 317 530,00 |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Белокалитвинского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2014 – 2017 годах»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия, выполняемые на уровне муниципальных образований |  |  |  |
| 2014 – 2017 годы |  |  |  |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынка недвижимости в муниципальных образованиях | IV квартал года, предшествующего году реализации этапа Программы | соисполнители Программы |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений | весь период | соисполнители Программы |
| 3. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | соисполнители Программы |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | постоянно | соисполнители Программы |
| 5. | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства муниципальному заказчику Программы | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | соисполнители Программы |
| 6. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе муниципального заказчика Программы в течение месяца после завершения работ | весь период | соисполнители Программы |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Белокалитвинского района
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2017 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2017 годах»

| № п/п |  |  | Наименование муниципального образования |  |  | Отселяемая площадь (кв. м) |  | Всего | Объем финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местных бюджетов |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Этап 2014 – 2015 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2014 – 2015 годов с привлечением средств Фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (заявка 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  |  |  | 1 643,60 |  | 66 253 464,00 |  | 6 431 444,04 |  | 56 232 704,35 |  |  |  | 3 589 315,61 |  |
| 2. |  | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  | 2 412,90 |  | 78 932 434,60 |  | 22 381 023,25 |  | 53 158 324,45 |  |  |  | 3 393 086,90 |  |
| Итого по этапу 2014 – 2015 годов с привлечением средств Фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  | 4 056,50 |  | 145 185 898,60 |  | 28 812 467,29 |  | 109 391 028,80 |  |  |  | 6 982 402,51 |  |
| Этап 2014 – 2015 годов без привлечения средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  | 1 278,56 |  | 35 677 414,00 |  | – |  | 33 536 769,16 |  |  |  | 2 140 644,84 |  |
| 2. |  |  | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  | 260,7 |  | 5 844 218,40 |  | – |  | 5 493 565,30 |  |  |  | 350 653,10 |  |
| 3. |  |  | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  | 65,60 |  | 2 488 900,00 |  | – |  | 2 339 566,00 |  |  |  | 149 334,00 |  |
| Итого по этапу 2014 – 2015 годов без привлечения средств Фонда |  |  |  |  |  | 1 064,86 |  | 44 010 532,40 |  |  |  | 41 369 900,45 |  |  |  | 2 640 631,95 |  |
| Итого по этапу 2014 – 2015 годов |  |  |  |  |  | 5 661,36 |  | 189 196 431,00 |  | 28 812 467,29 |  | 150 760 929,25 |  |  |  | 9 623 034,46 |  |
| Этап 2015 – 2016 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2015 – 2016 годов с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  | 1 221,28 |  | 51 073 092,00 |  |  | 35 612 524,80 |  |  | 14 532 933,17 | 927 634,03 |  |  |  |
| Итого по этапу 2015 – 2016 годов с привлечением средств Фонда |  |  |  |  | 1 221,28 |  | 51 073 092,00 |  |  | 35 612 524,80 |  |  | 14 532 933,17 | 927 634,03 |  |  |  |
| Итого по этапу 2015 – 2016 годов |  |  |  |  | 1 221,28 |  | 51 073 092,00 |  |  | 35 612 524,80 |  |  | 14 532 933,17 | 927 634,03 |  |  |  |
| Этап 2016 – 2017 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2016 – 2017 годов с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  | 874,47 |  | 33 028 899,00 |  | 31 772 118,51 |  | 1 181 373,65 |  |  |  | 75 406,84 |  |
| 2. |  |  |  | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района |  | 3 001,33 |  | 111 363 581,00 |  | 109 047 322,89 |  | 2 177 282,62 |  |  |  | 138 975,49 |  |
| 3. |  |  |  | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района |  | 1 984,75 |  | 91 805 050,00 |  | 71 539 677,00 |  | 19 049 450,61 |  |  |  | 1 215 922,39 |  |
| 4. |  |  |  | Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района |  | 126,00 |  | 3 306 670,00 |  | 3 273 603,30 |  | 31 082,70 |  |  |  | 1 984,00 |  |
| Итого по этапу 2016 – 2017 годов с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |  | 5 986,55 |  | 239 504 200,00 |  | 215 632 721,70 |  | 22 439 189,58 |  |  |  | 1 432 288,72 |  |
| Итого по этапу 2016 – 2017 годов |  |  |  |  |  | 5 986,55 |  | 239 504 200,00 |  | 215 632 721,70 |  | 22 439 189,58 |  |  |  | 1 432 288,72 |  |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Белокалитвинского района
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2017 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной программы Белокалитвинского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 – 2017 годах»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь (кв.м.) |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений (единиц) |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей (человек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе |  |  | 5751,36 | 1221,28 | 5986,55 | 12959,19 |  |  | 159 | 35 | 164 | 358 |  |  | 305 | 73 | 356 | 734 |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 1278,56 | 1221,28 | 3001,33 | 10 675,33 | – | – | 36 | 35 | 80 | 282 | – | – | 62 | 73 | 157 | 574 |
| 2. | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 2673,60 | – | 1984,75 | 6 951,80 | – | – | 78 | – | 57 | 207 | – | – | 152 | – | 148 | 437 |
| 3. | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 65,60 | – | 874,47 | 3 120,37 | – | – | 3 | – | 25 | 81 | – | – | 3 | – | 43 | 168 |
| 4. | Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района | – | – | 1643,60 | – | 126,00 | 3 943,21 | – | – | 42 | – | 2 | 89 | – | – | 88 | – | 8 | 207 |
|  | Итого по этапу 2014 года: |  |  | 5751,36 |  |  | 5751,36 |  |  | 159 |  |  | 159 |  |  | 305 |  |  | 305 |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 1278,56 | – | – | 1278,56 | – | – | 36 | – | – | 36 | – | – | 62 | – | – | 62 |
| 2. | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 2673,60 | – | – | 2673,60 | – | – | 78 | – | – | 78 | – | – | 152 | – | – | 152 |
| 3. | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | 65,60 | – | – | 65,60 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 4. | Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района | – | – | 1643,60 | – | – | 1643,60 | – | – | 42 | – | – | 42 | – | – | 88 | – | – | 88 |
|  | Итого по этапу 2015 года: | – | – | – | 1221,28 | – | 1221,28 | – | – | – | 35 | – | 35 | – | – | – | 73 | – | 73 |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | – | 1221,28 | – | 1221,28 | – | – | – | 35 | – | 35 | – | – | – | 73 | – | 73 |
|  | Итого по этапу 2016 года: |  |  |  |  | 5986,55 | 5986,55 |  |  |  |  | 164 | 164 |  |  |  |  | 356 | 356 |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | – | – | 3001,33 | 3001,33 | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | 157 | 157 |
| 2. | Коксовское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | – | – | 1984,75 | 1984,75 | – | – | – | – | 57 | 57 | – | – | – | – | 148 | 148 |
| 3. | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района | – | – | – | – | 874,47 | 874,47 | – | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | – | 43 | 43 |
| 4. | Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района | – | – | – | – | 126,00 | 126,00 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 |