РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017		            	        № 519                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования бюджетных средств за 2016год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784                        и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  В.М. Дохнова.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 29.05. 2017  № 519

Информация

о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года   № 1784 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района;

2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения; - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

За 2016 год  плановый объем финансирования Программы составил 80 640,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 40 820,0 тыс. рублей, местный бюджет –   39 820,9 тыс. рублей, федеральный бюджет — 0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 79 154,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 40 619,5 тыс. рублей, федеральный бюджет — 0 тыс. рублей и местный бюджет –                  38 535,3 тыс. рублей (98,2 % от плановых значений).

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района выделено денежных средств 61 160,7 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 40 820,0 тыс. рублей, местного бюджета — 20 340,7 тыс. рублей, федерального бюджета — 0 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено:            25 956,9 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 10 487,9 тыс. рублей, местного бюджета — 15 469,0 тыс. рублей, освоено 25 919,9 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 10 480,5 тыс. рублей, местного бюджета — 15 439,4 тыс. рублей, освоение составило 99,9%;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено:            32 268,3 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 30 332,1 тыс. рублей, местного бюджета — 1 936,2 тыс. рублей, освоено 32 062,8 тыс. рублей, освоение составило 99,4 %;

- проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено: 3 092,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 0 тыс. рублей, местного бюджета — 3 092,5  тыс. рублей, освоено 3 092,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета — 0 тыс. рублей, местного бюджета — 3 092,5  тыс. рублей, освоение составило 100%.

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» выделено денежных средств 19 480,2 тыс. рублей, в том числе: на межпоселковые дороги – 1 381,5 тыс. рублей, внутрипоселковые дороги – 17 005,9 тыс. рублей, отделу образования – 1 092,8 тыс. рублей. Освоено 19 316,1 тыс. рублей, в том числе: на межпоселковые дороги –                     1 374,0 тыс. рублей, внутрипоселковые дороги – 16 850,4 тыс. рублей, отделу образования – 991,8 тыс. рублей, освоение составило — 99,4%.

Выполнены следующие мероприятия:

- участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ, на реализацию предусмотрено: 22,5 тыс. рублей, освоено  22,5 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД, на реализацию предусмотрено: 170,0 тыс. рублей, освоено  170,0 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения, на реализацию предусмотрено: 300,0 тыс. рублей, освоено  299,9 тыс. рублей, освоение составило  99,9 %;

- участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения, на реализацию предусмотрено: 52,5 тыс. рублей, освоено  52,5  тыс. рублей, освоение составило 100%;

- технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, и т.д. на реализацию предусмотрено: 1381,5 тыс. рублей, освоено  1 374,0 тыс. рублей, освоение составило 99,6%;

- приведены в нормативное состояние пешеходные переходы , расположенные

вблизи образовательных  учреждений (установлены светофоры, пешеходные ограждения, дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена дорожная разметка) в количестве 51 шт. - 17 005,9 тыс. рублей, освоено 16 850,4, освоение составило 99,0%;

- проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей, на реализацию предусмотрено: 450,0 тыс. рублей, освоено  447,8 тыс. рублей, освоение составило 99,5 %.

Раздел II. Информация об изменениях, внесенных в программу:

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района:

- от 21.09.2016 № 1282 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;-

- от 25.07.2016 № 1026 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 13.05.2016 № 665 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 22.01.2016 № 39 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

В результате реализации Программы за отчетный период произошло сокращение:

- количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 7,3 % (2015г. – 41 ДТП, 2016г. – 38 ДТП);

-  количества раненых на 9,3 % (2015 г. – 43 чел., 2016 г. – 39 чел.);

Анализ состояния аварийности на территории Белокалитвинского района за 12 месяцев 2016 года показал, что основными причинами, которые способствовали совершению ДТП, явились следующие нарушения правил дорожного движения:

- неправильный выбор дистанции – 1;

- нарушение правил обгона – 1 ;

- несоблюдение очередности проезда – 6;

- несоответствия скорости конкретным условиям движения — 4;

- выезд на полосу встречного движение — 2;

- нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 4;

- неправильный набор дистанции — 1;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода — 3;

- несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом — 2;

- нарушение правил остановки стоянки — 1;

- другие нарушения ПДД водителями — 7.

Исходя из анализа состояния аварийности по Белокалитвинскому району, необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращения количества погибших, для чего необходимо провести мероприятия:

- продолжить профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;

- продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;

- продолжить проведение на территории Белокалитвинского городского поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

| Раздел IV. Дальнейшая реализация программы На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» будут выполняться программные мероприятия, распределенные по следующим направлениям: Для достижения основной цели подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» необходимо решить следующие задачи: - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); - подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района. Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий: - установка недостающих технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Белокалитвинского района; - оборудование пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями; - разработка проектов организации дорожного движения на межпоселковые дороги. |  |
| --- | --- |

Таблица № 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы» в 2016году

(по состоянию на 31.12.2016 года)

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 80 640,9 | 79 154,8 |
|  |  | областной бюджет | 40 820,0 | 40 619,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 39 820,9 | 38 535,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | всего | 61 160,7 | 60 930,5 |
|  |  | областной бюджет | 40 820,0 | 40 619,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20 340,7 | 20 311,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 25 956,9 | 25 919,9 |
|  |  | областной бюджет | 10 487,9 | 10 480,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15 469,0 | 15 439,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 32 268,3 | 32 062,8 |
|  |  | областной бюджет | 30 332,1 | 30 139,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 936,2 | 1 923,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | всего | 3 092,5 | 3 092,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 092,5 | 3 092,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Приобретение и установка остановочных павильонов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | всего | 19 480,2 | 19 316,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 19 480,2 | 19 316,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | всего | 170,5 | 170,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 170,5 | 170,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | всего | 300,0 | 299,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 299,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | всего | 52,5 | 52,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 52,5 | 52,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | всего | 18 194,8 | 18 032,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 18 194,8 | 18 032,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Разработка проекта «Организации дорожного движения» | всего | 100,0 | 99,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | всего | 450,8 | 447,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 450,0 | 447,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | всего | 75,5 | 75,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 75,5 | 75,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | Изготовление полиграфической продукции с уровнем защиты «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» и свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам | всего | 17,1 | 17,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 17,1 | 17,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 11 500,0 3 969,0 | 11 500,0 3 939,4 |  |
| 1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 1729,2 207,0 | 1729,1 194,7 |  |
| 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 3 092,5 | 3 092,5 |  |
| 1.4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП | 2014 | 2020 | 22,5 | 22,5 | 1 контракт |
| 2.2 | Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП | 2014 | 2020 | 170,0 | 170,0 |  |
| 2.3 | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП | 2014 | 2020 | 300,0 | 299,9 |  |
| 2.4 | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП | 2014 | 2020 | 52,5 | 52,5 |  |
| 2.5 | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, и т.д. | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Снижение количества ДТП, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2014 | 2020 | 1381,5 17 005,9 | 1 373,9 16850,4 |  |
| 2.6 | Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района | Оснащение автомобильных дорог техническими средствами регулирования дорожного движения | 2014 | 2020 | 100,0 | 99,0 |  |
| 2.7 | Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Содержание автобусов в технически исправном состоянии | 2014 | 2020 | 450,0 | 447,8 |  |
| 2.8 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2016 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент | 53,03 | 39,1 | 53,60 | Была проведена паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в результате которой уменьшилась общая протяженность автомобильных дорог. |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 6 | 6 | 6 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2016 году количества лиц погибших в ДТП осталось на том же уровне |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 1,4 | 1,76 | 1,3 | Уменьшение показателя тяжести последствий в ДТП связано с уменьшением количества погибших в ДТП и снижения количества пострадавших |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 3,783 | - | 4,600 | Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «пос. Углекаменный — х. Западный» к пос. Боярышниковый, проведен Капитальный ремонт автомобильной дороги «х. Голубинка — х. Казьминка» |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 6 | 6 | 6 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2016 году рост количества лиц погибших в ДТП остался на прежнем уровне |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 1,4 | 1,76 | 1,3 | Уменьшение показателя тяжести последствий в ДТП связано с уменьшением количества ДТП |

Таблица № 4

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной(негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной)документации |  | Объем расходов | в том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. | капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г.Белая Калитва,ул.6-я Линия | №61-1-5-0482-11от22.08.2011 | – |  | всего | 8655,8 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8136,4 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 519,4 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| 2 | Белокалитвинское г.п. | капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г.Белая Калитва, автомобильная дорога по ул.1-я Линия (от ул.Московская до жилого дома №1) | №61-1-5-0482-11от22.08.2011 | – |  | всего | 1529,7 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1437,9 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 91,8 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| 3 | Белокалитвинское г.п. | капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог в г.Белая Калитва, автомобильная дорога «Волгоград–Кишинев» (от дорожного знака 5.25 «Белая Калитва» до ул.Набережная) | №61-1-5-0482-11от22.08.2011 | – |  | всего | 14809,1 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13920,5 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 888,6 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 4 | Краснодонецкое с.п. | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Н.Муравчука–ул.Центральная в ст.Краснодонецкая | №61-1-5-0774-12от06.12.2012 | – |  | всего | 14147,1 | 7909,8 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13298,2 | 7909,8 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | из них неисполненные расходные обязательства 2014 года | - | 7909,8 | - | – | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 848,9 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| 5 | Нижнепоповское с.п. | капитальный ремонт подъездной дороги по ул.Кирова к МБДОУДС «Теремок»в п.Сосны | № 61-1-5-0627-14 от 15.12.2014 | - |  | всего | – | 4272,3 | 3449,5 | 3244,2 | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | – | 4016 | 3242,5 | 3049,5 | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | - | – | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | – | 256,3 | 207,0 | 194,7 | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – | - | – |
| 6 | Белокалитвинский район | капитальный ремонт межпоселковой а/д х.Голубинка–х.Казьминка | №61-1-5-1020-13 от 04.12.2013 | – |  | всего | – | – | 17210,7 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | 16178,1 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | 1032,6 |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 7 | Белокалитвинское г.п. | строительство а/д к детскому садику по ул.Энтузиастов,1 в г.Белая Калитва | №1-6-1-0658-14 от 15.12.2014 | - |  | всего | – | 1833,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | 1833,4 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 8 | Коксовское с.п. | строительство а/д к детскому садику по ул.Карла Маркса в п.Коксовый | №61-1-5-0225-14от23.05.2014 | – |  | всего | – | 2910,2 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | 2910,2 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 9 | Белокалитвинское г.п. | строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. Заречный | № 1-6-1-0657-14 от 15.12.2014 | - |  | всего | – | 6415,6 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | 6415,6 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | – | - | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 10 | Белокалитвинский район | подъезд от а/д ММ61-89 «Подъезд от а/д «г.Белая Калитва (от а/д г.Белая Калитва–х.Апанасовка–п.Тацинский) к х.Нижнепопов» к х.Дороговский» | №61-1-5-0095-13от25.01.2013 | – |  | всего | 14302,9 | 11954,3 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13444,7 | 11954,3 | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | из них неисполненные расходные обяза-тельства 2014 года | - | 11954,3 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 858,2 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 11 | Белокалитвинский район | строительство автодороги «х.Виноградный–х.Боярышниковый» | – | апрель 2015г. |  | всего | 24706,4 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 23224 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1482,4 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 12 | Белокалитвинский район | реконструкция а/д х.Лагутьевка –х.Шарковка | – | Декабрь 2015г. |  | всего | 24000 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22560 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1440 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | – | – | – |  | – |
| 13 | Белокалитвинский район | строительство автодороги «ст.Краснодонецкая–х.Наумов» | – | Декабрь 2015г. |  | всего | 17621,5 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16564,2 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1057,3 | – | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24706,4 | – | – |  | – |
| 14 | Белокалитвинский район | Реконструкция участка подъезда от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Белая Калитва» к х. Дубовой |  |  |  | всего | - | 16977,2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | 16977,2 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
| 15 | Белокалитвинский район | «Подъезд от автомобильной дороги «пос. Углекаменный х. Западный» к пос. Боярышниковый |  |  |  | всего | - | - | 10 635,7 | 10 635,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 9 997,5 | 9 997,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | 638,2 | 638,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 16 | Белокалитвинский район | Капитальный ремонт автомобильной дороги «х. Голубинка — х. Казьминка» |  |  |  | всего | - | - | 18 183,1 | 18 183,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 17 092,1 | 17 092,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | 1091,0 | 1091,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Управляющий делами	                                                                            Л.Г. Василенко