РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018			                    № 470                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Информационное общество» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855, и эффективности использования финансовых средств за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению  Администрации

Белокалитвинского района

от  22.03.2018  № 470

Отчет

о реализации муниципальной программы «Информационное общество» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2017 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Белокалитвинского района, формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, формирования новой технологической основы для социально-экономического развития Белокалитвинского района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855, (далее – Муниципальной программы) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Белокалитвинского района, органов местного самоуправления и учреждений Белокалитвинского района, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений;

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе:

внедрены новые функциональные возможности и новые компоненты     Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

проведено обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Белокалитвинского района (далее – МФЦ Белокалитвинского района);

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МФЦ Белокалитвинского района;

обеспечена деятельность Бизнес – окна на базе МФЦ Белокалитвинского района.

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Белокалитвинского района в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиями и потребностям населения. Так в 2017 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач программы составил 29259,8 тыс. рублей (99,3 % от плановых).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий Программы:

Сформировать развитое информационное общество в Белокалитвинском районе;

Совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру органов местного самоуправления Белокалитвинского района;

Обеспечить полное предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде;

Совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях Белокалитвинского района, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;

Повысить уровень информированности руководителей органов местного самоуправления Белокалитвинского района и улучшить качество принимаемых управленческих решений посредством внедрения единой геоинформационной системы и подключения к ней органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Белокалитвинского района;

Обеспечена интеграция с информационной системой акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса». Осуществлено со финансирование мероприятий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе МФЦ Белокалитвинского района. Обеспечено участие работников МФЦ Белокалитвинского района в курсах повышения квалификации работников МФЦ Ростовской области. Организована деятельность Бизнес-окна на базе МФЦ Белокалитвинского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе;

реализация мероприятий по защите информации;

реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационного общества и электронного документооборота

проведение мероприятий по популяризации получения услуг в электронной форме среди населения Белокалитвинского района, в том числе реализация комплекса мероприятий по информированию граждан о возможностях портала государственных и муниципальных услуг, что существенно повысило уровень информированности и заинтересованности граждан и, соответственно, увеличило долю государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления) Также данный фактор повлиял на количество услуг, оказываемых населению в МФЦ Белокалитвинского района, и, соответственно, на объемы финансирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы.

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 29259,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Местного бюджета – 25285,9 тыс. рублей

Областного бюджета – 3679,3 тыс. рублей

Внебюджетные источники – 294,6 тыс. рублей

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2017 год.

Результаты реализации Программы и подпрограмм Программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Программой предусмотрено 2 показателя (индикатора):

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» пол месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 100,0 процентов;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, – 100,0 процента;

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района, – 300 единиц;

- доля органов власти, с которыми у МФЦ налажено электронное взаимодействие, от общего числа органов власти, предоставление услуг которых организовано на базе МФЦ, – 93,0 процента

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 2.

Раздел 6.  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

Муниципальная программа «Информационное общество» (далее - Программа) была утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий Администрацией Белокалитвинского района были приняты постановления:

Постановление Администрации Белокалитвинского района 27.10.2015 № 1692 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 30.12.2015 № 2072 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 05.04.2016 № 435 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 26.09.2016 № 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 30.12.2016 № 1878 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 06.03.2017 № 316 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 23.06.2017 № 707 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 14.08.2017 № 1000 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 21.09.2017 № 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 13.11.2017 № 1701 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Постановление Администрации Белокалитвинского района 29.12.2017 № 2077 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855»

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Дальнейшая реализация программы направлена на:

- формирование развитого информационного общества в Белокалитвинском районе;

- обеспечение полного предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, учреждениями Белокалитвинского района в электронном виде;

- увеличение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- развитие информационных технологий Белокалитвинского района.

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района

«Информационное общество» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2017 году

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный 2017год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 4 |  | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района | штук | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района

«Информационное общество» за 2017 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество»  за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 29465,7 | 29259,8 |
|  |  | областной бюджет | 3684,9 | 3679,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 25471,8 | 25285,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 309,0 | 294,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | всего | 6062,1 | 5876,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 6062,1 | 5876,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | всего | 23403,6 | 23383,2 |
|  |  | областной бюджет | 3684,9 | 3679,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 19409,7 | 19409,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 309,0 | 294,6 |