РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017		           	        № 394                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) и эффективности использования финансовых средств за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.05. 2017  № 394

Отчет

о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год.

Раздел I. Основные результаты и результаты основных мероприятий

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 16.10.2013 года   № 1793 была принята с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Белокалитвинского района. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе.

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района.

Основные задачи Программы:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

-  эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В 2016 году финансирование Программы по разделам:

- «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства» составило 10 638,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 10 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 638,3 тыс. рублей.

-    «Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» составило 108,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 108,8 тыс. рублей.

По I подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

Раздел «Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»

-        Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 16. (ремонт фасада и крыши).

По II подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены следующие мероприятия:

Раздел «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства»

-     Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области.

Раздел  II. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств при реализации Программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2016 год содержатся в таблице 1.

Раздел III. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменениями в целях реализации программных мероприятий в течение 2016 года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»:

- от 28.10.2016 № 1449  «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.10.2013 № 1793».

- от 19.12.2016 № 1758  «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.10.2013 № 1793».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел IV. Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях отражены в таблице 2.

Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы

В рамках реализации Программы в 2016 году произвели реконструкцию канализационных коллекторов диаметром 500 мм протяженностью 748 метров, тем самым частично снята возможность возникновения  аварийной ситуации по причине  неудовлетворительного технического состояния канализационных коллекторов  в г. Белая Калитва, также  капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, д. 16. выполнен в полном объеме.

Раздел VI. Дальнейшая реализация Программы

На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 16.10.2013 №1793 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и внесенных изменений будут выполняться программные мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и изготовление проектной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В  рамках    реализации Программы начатые в 2016 году работы по реконструкции канализационных коллекторов в г. Белая Калитва будут продолжаться в 2017-2018 годах.

Управляющий делами                                                                            Л.Г.Василенко

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2016 год.

| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | Объем расходов, тыс.руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  | Всего | 12710,1 | 12710,1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 10308,6 | 10308,6 |  |
|  |  |  | МБ | 638,3 | 638,3 |  |
|  |  |  | Фонд реформирования ЖКХ | 1763,2 | 1763,2 |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации |  | Всего | 10638,3 | 10638,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 638,3 | 638,3 |  |
| 2.1.1. | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйств |  | Всего | 10638,3 | 10638,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 638,3 | 638,3 |  |
| 1 | Белокалитвинское гп | Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 10638,3 | 10638,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 10000,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 638,3 | 638,3 |  |
| 2 | Белокалитвинское гп | Строительство водопровода по ул. Логовая в г. Белая Калитва | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 3 | Белокалитвинское гп | Строительство водопровода по ул. Магистральная, ул. Шолохова, ул. Овражная, ул. Заяровка, ул. Шахтерская в г. Белая Калитва | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 4 | Белокалитвинское гп | Строительство водопровода по ул. Степная, ул. Набережная в г. Белая Калитва | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 5 | Горняцкое сп | Строительство сетей водоснабжения х. Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 6 | Коксовское сп | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  | Горняцкое сп | Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водопровода и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  | Горняцкое сп | Строительство сетей и сооружений водоснабжения х.Погорелов (ПИР) | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  | Белокалитвинское гп | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  | Нижнепоповское сп | Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Строительство газовых сетей включая разработку проектно- сметной документации |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 1 | Белокалитвинское гп | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в районе станции смешения № 1 по ул. Калинина 2а в г. Белая Калитва Ростовской области, установленная мощность 15 Мвт | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2 | Белокалитвинское гп | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в районе станции смешения № 2 по ул. Ветеранов, 3а в г. Белая Калитва Ростовской области, установленная мощность 15 Мвт | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 3 | Белокалитвинское гп | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) по ул. Заводская в г. Белая Калитва Ростовской области, мощностью 5 МВт | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 4 | Богураевское сп | Строительство блочно-модульной котельной № 15 и тепловых сетей от неё по адресу: х. Богураев, ул. Мирная Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 1 | Богураевское сп | Строительство сетей наружного (уличного) освещения по ул. Верхняя, Гребенская, Заповедная, Камнедобытчиков, лесная, Мирная, Почтовая, Центральная, Школьная х. Богураев Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2 | Горняцкое сп | Реконструкция сетей наружного (уличного) освещения по ул. Дзержинского, Мира, Театральная, Центральная, Чапаева п. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 3 | Ильинское сп | Реконструкция сетей наружного (уличного) освещения по ул. Ленина, Набережная, Новая, Советская, Юбилейная, пер. Пионерский х. Ильинка Белокалитвинского района Ростовской области | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  | Всего | 2071,8 | 2071,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 308,6 | 308,6 | 72,7 тыс.руб. – экономия в результате торгов. Не освоено 175,0 тыс.руб. - расходы на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (разработка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения) по согласованию с министерством ЖКХ РО будут произведены в 2017 году за счет бюджетных ассигнований очередного финансового года. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Фонд реформирования ЖКХ | 1763,2 | 1763,2 | Не освоено 1000,0 тыс.руб. - расходы на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (разработка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения) по согласованию с министерством ЖКХ РО будут произведены в 2017 году за счет бюджетных ассигнований очередного финансового года. |
|  | Белокалитвинское гп | Разработка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | Всего | 2071,8 | 2071,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 308,6 | 308,6 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Фонд реформирования ЖКХ | 1763,2 | 1763,2 |  |

Таблица 2

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |  | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | - |
| 2 | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % | 46,7 | 46,7 | 46,7 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | % | 15,1 | 15,0 | 15,0 | - |
| 2.2. |  | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 36,6 | 36,7 | 36,7 | - |
| 2.3. |  | Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процентов | % | 10,3 | 10,2 | 10,2 | - |
| 2.4. |  | Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,9 | 9,8 | 9,8 | - |
| 2.5. |  | Показатель 2.5. Доля фактически освещенных улиц в обще протяженности улиц | % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | - |
| 2.6. |  | Показатель 2.6. Уровень газификации | % | 46,32 | 55,29 | 55,29 | - |