[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014



        № 1850                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 18.10.2013  № 1784             
         В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи  А.В. Должникова.
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение  

к постановлению Администрации 
Белокалитвинского района

                                                                                                                                                                                            от 13.10. 2014  № 1850
1. Приложение № 2 к  муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изложить в редакции:                                                                                                                                                                            

«Приложение № 2 



                                                                                                                                                                 к  муниципальной  программе
                                                                                                                                 
Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование      
муниципальной 
программы, подпрограммы
муниципальной    
программы,

основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации   
<1>
	Расходы <2> (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


	Муниципальная 
программа       
	 «Развитие транспортной системы»
	всего <3>, 

в том числе:           
	X    
	X  
	X   
	X   
	8057,45
	15924,0
	4105,7
	4105,7
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	Администрация Белокалитвинского района


	
	X  
	X   
	X   
	3928,83
	8857,2
	2961,7
	3260,7
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	Администрации городских и сельских поселений
	
	X  
	X   
	X   
	3594,620
	5949,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	
	X  
	X   
	X   
	534,0
	1117,2
	1144,0
	1144,0
	845,0
	845,0
	845,0
	845,0

	Подпрограмма 1  
	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района
	исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы)   всего,  2

в том числе:             
	
	X  
	X   
	X   
	7523450
	7063,6
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	Администрация Белокалитвинского района


	
	X  
	X   
	X   
	3928,83
	3669,9
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	Администрации городских и сельских поселений
	
	X  
	X   
	X   
	3594,620
	3393,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений 
	
	X  
	X   
	X   
	-

-
	669,5

670,0


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	1.2
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	2274,596
	2553,3
	   -
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	210,00

-
	62,9


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-


	-

-
	-

-

	1.4
	строительство и реконструкция                 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	2138,406

1320,024
	858,2


	   -

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	1.5
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	144,00

-
	309,5

107,5
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	   -

   -

	1.6
	 проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	1436,424
	452,9
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	   -

	1.7
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	
	1146,0
	-
	-
	-
	-
	-
	   -

	1.8
	Расходы на погашение кредиторской задолженности
	Администрация Белокалитвинского района


	
	
	
	
	
	233,8
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2    


	Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района


	исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы)   всего,  2

в том числе:             
	
	X  
	X   
	X   
	4516,3
	8860,4
	1744.0
	1744.0
	1445.0
	1445.0
	1445.0
	1445.0

	
	
	Администрация района
	
	X  
	X   
	X   
	3982.3
	5187,3
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0

	
	
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	
	X  
	X   
	X   
	534.0
	1117.2
	1144.0
	1144,0
	845.0
	845.0
	845.0
	845.0

	
	
	Администрации городских и сельских поселений
	
	
	
	
	
	2555,9
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	907
	X  
	X   
	X   
	20.0
	21,2
	24.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	2.2.
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Отдел образования Администрации района

  
	907
	X
	X
	X
	100.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	180.0
	

	2.3.
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	-
	300.0
	300.0
	299.0
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	43.0
	46.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0
	40.0

	2.5.
	Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района

Администрации сельских поселений 
	902
	X
Х


	X
Х


	X
Х


	3783,6
-


	5089,3

2555,9


	600.0

-


	600.0

-


	600.0
-


	600.0
-


	600.0
-


	600.0
-



	2.6.
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Администрация 

Белокалитвинского района


	902
	X
	X
	X
	198,7
	98,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	   Отдел образования Администрации района


	907
	X
	X
	X
	371.0
	570.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0
	600.0


2. Приложение № 3 к  муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изложить в редакции:                                                                                                                                                                            

«Приложение № 3

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование      
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный    
исполнитель,     
соисполнители

	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2013

год
	2014

год
	2015

   год
	2016

   год
	2017

  год
	2018

   год
	2019

год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная  
программа        
	Развитие транспортной системы
	всего                
	201653,8
	152048,9
	51593,6
	61782,5                              
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	областной бюджет  

	180612,3
	136124,1
	47487,9
	57975,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	21041,5
	15924,0
	4105,7
	4105,7
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	внебюджетные источники
	    -
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1   
	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района
	всего
	145969,5
	114203,7
	49849,6
	60337,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет  
	138446,0
	136124,1
	47487,9
	57975,90
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	7523,5
	7063,6
	2361,7
	2361,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района
	всего
	10826,6
	8860,4
	1744,0
	1744,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	областной бюджет  
	    -
	      -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	    -
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	10826,6
	8860,4
	1744,0
	1744,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0
	1445,0

	
	
	внебюджетные источники
	    -
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3. Приложение № 11 к  муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изложить в редакции:                                                                                                                                                                           

«Приложение № 11

к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы

	№ 

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1   «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»    
	
	
	2014-2020
	224226,7
	212439,7
	-
	11787,0
	-

	1.1
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений 
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	21645,5

32133,7
	20976,0

31463,7
	-

          -
	669,5

    670,0


	-
-

	1.2
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Краснодонецкого сельского поселения

Администрации Белокалитвинского г.п.
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 


	2014-2020
	15863,0

26690,3


	14911,2

25088,8

	-

-
	951,8

1601,5
	-

-

	1.3
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	-

1048,2
	-

985,3
	-

-
	-

62,9
	-

-

	1.4
	строительство и реконструкция                 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2014-2020

	14302,9


	13444,7

        
	-

	858,2


	-

	1.5
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Белокалитвинского района

Администрации городских и сельских поселений
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	5157,2

1780,4
	4847,7

1672,9
	-
-
	309,5

107,5
	-

-

	1.6
	 проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	86271,7
	81095,4
	-
	5176,3
	-

	1.7
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	Администрация Белокалитвинского района


	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 
	2014-2020
	19100,0
	17954,0
	-
	1146,0
	-

	1.8
	Расходы на погашение кредиторской задолженности
	Администрация Белокалитвинского района


	
	2014-2020
	233,8
	-
	-
	233,8
	-

	2
	Подпрограмма 2   «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»    
	
	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП
	2014-2020
	18128,4
	-
	-
	18128,4
	-

	2.1.
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2020
	170,2
	-
	-
	170,2
	-

	2.2.
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Отдел образования Администрации района, Администрация района

  
	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2020
	1260,0
	-
	-
	1260,0
	-

	2.3.
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Отдел образования Администрации района, Администрация района


	Снижение ДТП с участие детей


	2014-2016
	899,0
	-
	-
	899,0
	-

	2.4.
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации района, Администрация района


	Снижение ДТП с участие детей



	2014-2020
	286,0
	-
	-
	       286,0
	-

	2.5.
	Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района

Администрации  сельских поселений


	Снижение коли​чества ДТП,  погибших в результате дорожно-транспортных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	2014-2020
	8689,3

2555,9
	-
-
	-
-
	8787,3

2555,9
	-
-

	2.6.
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Администрация 

Белокалитвинского района


	Оснащение автомобильных дорог техническими средствами  регулирования дорожного движения
	2014-2020
	98,0
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Администрация 

Белокалитвинского района


	Содержание автобусов в технически исправном состоянии
	2014-2020
	4170,0
	-
	-
	4170,0
	-

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	2014-2020
	242355,1
	212439,7
	-
	29915,4
	-


--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год

4.  Приложение № 17   к  муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изложить в редакции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               «Приложение № 17                                                                                                                                            
к муниципальной программе 

Белокалитвинского района 

«Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы Белокалитвинского района  «Развитие транспортной системы»

	№
п/п
	Номер и наимено​вание основного меропри​ятия
	Соисполни​тель, участ​ник, ответ​ственный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый 
непосредствен​ный результат 
(краткое описа​ние)
	Последствия не реализации 
ос​новного мероприятия
	Связь с показателями государ​ственной 
программы 
(подпрограммы)

	
	
	
	начала 
реализа​ции

(годы)
	оконча​ния 
реали​зации

(годы)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»

	1.
	Основное 

мероприятие 1.1.

Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль​ного значения, не отвечающих норма​тивным требова​ниям, в общей про​тяженности автомо​бильных дорог об​щего пользования регионального зна​чения
	1. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуници​пального значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

1.2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

	2.
	Основное 

мероприятие 1.2.

Ремонт автомо​бильных дорог об​щего пользования местного  значения и искусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	Ремонт автомобильных дорог
	
	

	3.
	Основное 

мероприятие 1.3. Капитальный ре​монт автомобиль​ных дорог общего пользования местного значения
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2016
	Капитальный ремонт автомо​бильных дорог
	
	

	4.
	Основное 

меропри​ятие 1.4.

Проектные работы по капитальному ремонту автомо​бильных дорог об​щего пользования местного  значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	обеспечение проектной до​кументацией работ по капи​тальному ре​монту автомо​бильных дорог
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль​ного значения, не отвечающих норма​тивным требова​ниям, в общей про​тяженности
	1. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуници​пального значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности

1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуниципального значения

	5.
	Основное 

меропри​ятие 1.5.

Строительство и реконструкция ав​томобильных до​рог общего пользо​ва​ния местного  значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	построить и ре​конструировать 332 км. автомо​бильных дорог
	
	

	6.
	Основное 

меропри​ятие 1.6.

Проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	обеспечение проектной до​кументацией работ по строи​тельству и ре​конструкции автомобильных дорог
	
	

	7.
	Основное 

меропри​ятие 1.7.

Субсидии из об​ластного бюджета бюджетам муници​пальных образова​ний для софинан​сирования расход​ных обязательств, возникающих при выполнении пол​номочий органов местного само​управления по во​просам местного значения на строи​тельство, рекон​струкцию, капи​тальный ремонт, включая разра​ботку проектно-сметной докумен​тации, ремонт и со​держание автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения и тротуаров, проек​тирование и строи​тельство (рекон​струкцию) автомо​бильных дорог об​щего пользования местного значения с твердым покры​тием до сельских населенных пунк​тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто​мобильных дорог общего пользова​ния
	Белокалитвинский район

Ро​стовской об​ласти
	2014
	2020
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме;

ремонт, капи​тальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии;

развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соедине​ние сельских населенных пунктов, не имеющих круг​логодичной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре​бованиям, в общей протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения
	2. Доля про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечаю​щих нормативным тре​бованиям, в общей про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения

1.3. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Белокалитвинского района»

	1.
	Основное 

меропри​ятие 2.1. 

Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ 


	​ Отдел образования Администрации Белокалитвинского района 
	2014
	2020
	снижение коли​чества детей, погибших в результате до​рожно-транс​портных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства детей, по​гибших в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	2.
	Основное 

меропри​ятие 2.2.
Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД


	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
  
	2014
	2020
	снижение коли​чества детей, погибших в результате до​рожно-транс​портных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства детей, по​гибших в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	3.
	Основное 

меропри​ятие 2.3.
Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, 

организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения

	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	2014
	2016
	сокращение ко​личества до​рожно-транс​портных про​исшествий с участием детей на дорогах местного значе​ния 
	увеличение количе​ства детей, по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	4.
	Основное 

меропри​ятие 2.4.
Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	   Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	2014
	2020
	сокращение ко​личества до​рожно-транс​портных про​исшествий с участием детей на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства  по​гибших и  раненых детей в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	5.
	Основное 

меропри​ятие 2.5.
Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки и т.д.


	Администрация 

Белокалитвинского района

Администрации  сельских поселений

	2014
	2020
	Снижение коли​чества ДТП,  погибших в результате до​рожно-транс​портных про​исшествий на дорогах местного значе​ния
	увеличение количе​ства по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 

	6.
	Основное 

меропри​ятие 2.7.
Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Отдел образования Администрации 

Белокалитвинского района

​ 
	2014
	2020
	Содержание автобусов в технически исправном состоянии
	увеличение количе​ства по​гибших и раненых в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах местного значения, а также увеличение количе​ства нарушений правил дорожного движения на терри​тории Белокалитвинского района
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий 


	Управляющий делами
                     


	                      Л.Г. Василенко

 


L   E:\Мои документы\Постановления\изм_1784-транспорт.doc   10/9/2014 5:38:00 PM


стр. 2 из 19   


