РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04. 2016			                № 608                             г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013г. № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» Администрация Белокалитвинского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. № 2048, и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К.С. Гусева.

Глава района                                                                    		О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 29.04.2016 № 608

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2015 году достигнуто улучшение жилищных условий 250 семей.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда переселено 195 семей из 7,44 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе. 
          В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 11 молодым семьям.

1.3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем.

В рамках мероприятия предоставлено жилье 44 детям-сиротам.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

собственники аварийного жилья отказались от заключения договоров выкупа по объективным причинам либо находятся за пределами Белокалитвинского района;

экономия по торгам;

заблаговременное завершение мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма, мены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 270 261,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 2 612,00 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66 491,90 тыс. рублей;

Областного бюджета – 194 096,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 7 061,60 тыс. рублей.

Освоено 283 206,57 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 4 791,82 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 52 690,86 тыс. рублей;

Областного бюджета – 218 912,55 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6 811,34 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных расходов связано с использованием остатков средств областного и федерального бюджета 2014 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2015 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат –100,0 процентов;

- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 7,44 тыс. кв. метров;

- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. – 7,99 тыс. кв. метра;

- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. –5,14 тыс. кв. метров;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции – 195 семьи;

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 11 семьи;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 44 человек;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, – 
7,44 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 
0,53 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,10 тыс. кв. метров;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2015 году были приняты следующие постановления Администрации Белокалитвинского района:

от 16.04.2015 № 582 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048», уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы;

от 26.06.2015 № 992 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048», уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы;

от 24.08.2015 № 1319 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, уточнения показателей реализации Программы;

от 27.11.2015 № 1832 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы»;

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2015 году определена оценкой по 10 показателям, из которых:

по 5 показателям – перевыполнение, из них:

- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 107,8 процентов;

- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. – 106,5 процента;

- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. - 111,7 процента;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции - 114,0 процента;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 107,8 процента;

по 5 показателям – выполнение в соответствии с ожидаемыми значениями, из них:

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - 100,0 процента;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат - 100,0 процента;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем - 100,0 процентов;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100,0 процента;

- доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100,0 процентов.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом результативность реализации Программы (E) составила 104,78 процента, в связи с чем степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2015 году 104,8 процента.

Увеличение бюджетных расходов связано с использованием остатков средств областного и федерального бюджета 2014 года.

Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Белокалитвинского района.

Фактов несоответствия (превышения) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, не имеется.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» в 2016 году, в том числе:

в рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с корректировкой сводного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2016 году, в части изменения средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, планируется перераспределение средств, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу;

в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей ожидается поступление средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2016 год 
не предусмотрена.

Управляющего делами                                      		Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2015 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных государственной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 270 261,50 | 283 206,57 |
|  | областной бюджет | 194 096,00 | 218 912,55 |
|  | федеральный бюджет | 2 612,00 | 4 791,82 |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 66 491,90 | 52 690,86 |
|  | местный бюджет | 7 061,60 | 6 811,34 |
| Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | 225 229,60 | 235 695,76 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | всего | 11 101,00 | 11 100,81 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | всего | 37 650,50 | 36 410,00 |

Примечание.

Список использованных сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 17,8 | 6,90 | 7,44 | Отклонение показателя связано с заблаговременным завершением мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма / мены |
| 2 | 1.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. метров | 5,0 | 8,51 | 7,99 | Завершение мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма / мены |
| 3 | 1.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. метров | 17,5 | 4,6 | 5,14 | Завершение мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма / мены |
| 4. | 1.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 423 | 171 | 195 | Завершение мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма / мены |
| 5. | 1.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 13 | 11 | 11 | – |
| 6. | 1.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 54 | 44 | 44 | – |
| 7. | 1.7. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | 17,8 | 6,90 | 7,44 | Отклонение показателя связано с заблаговременным завершением мероприятий по передаче застройщиком в муниципальную собственность жилых помещений и заключением с гражданами договоров социального найма / мены |
| 8. | 1.8. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. метров | 0,79 | 0,53 | 0,53 | – |
| 9. | 1.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. метров | 1,28 | 1,10 | 1,10 | – |