РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

| 10.05.2016 | № | 636 | г. Белая Калитва |
| --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К.С. Гусева.

Глава района                                                                              О.А. Мельникова

Проект вносит:

Главный специалист отдела ЖКХ                                            И.В. Небоженко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от  10.05. 2016  № 636

Отчёт

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

Раздел I.  Конкретные результаты,

достигнутые в отчетном периоде

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854 (далее – муниципальная программа).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

проведены мероприятия по приобретению, оплате выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке и  установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях (установка датчиков движения, теплоотражателей, приобретение инфракрасных обогревателей), замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм  муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограммы, а именно:

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района».

1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения». 
По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, МБУК «Краснодонецкого сельского поселения «Краснодонецкая клубная система», Администрации  Горняцкого сельского поселения, Администрации Литвиновского сельского поселения и Администрации Рудаковского сельского поселения приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Активизирована информационная поддержка политики энергосбережения. В общественно-политической газете «Перекресток» ежемесячно осуществлялась публикация статей, направленных на разъяснение положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2 «Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района».

В рамках реализации данного основного мероприятия установлены индивидуальные приборы учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных квартирах многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения на общую сумму 51,1 тыс. рублей:

2 прибора учета природного газа;

1 прибор учета горячей воды;

3 прибора учета холодной воды;

2 прибора учета электроэнергии.

Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемов потребления.

1.3 «Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов». Реализация мероприятия стимулирует потребителей к экономному использованию энергетических ресурсов.

1.4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе
не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в бюджетных учреждениях района, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

1.5 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы наружного освещения с внедрением светодиодных технологий, что обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии.

1.6 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления». Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2015 году на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета предусматривалось выделение 1 115,8 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 429,5 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 1 512,7 тыс. рублей (97,9 процентов), в том числе: средства местного бюджета – 1 105,0  тыс. рублей (99,0 процентов), внебюджетные источники 407,7 тыс. рублей (94,9 процента).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел IV.  Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы

Из девятнадцати показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2015 год, достигнуты одиннадцать, четыре превысили плановое значение. Не достигли своего значения пять показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел V. Информация о внесенных

изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового  года в муниципальную программу вносились изменения два раза:

- Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2015 № 436 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854»;

- Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2015 № 1949 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854» в части проведения оптимизации бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

В 2015 году средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы не направлялись.

Раздел VI. Предложения по дальнейшей

реализации  муниципальной программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» прекратила действие с 1 января 2014 года в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики». Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение в Белокалитвинском районе планируется в рамках указанной муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 1 545,3 | 1 512,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 115,8 | 1 105,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 429,5 | 407,7 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района» | всего | 1 545,3 | 1 512,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 115,8 | 1 105,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 429,5 | 407,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение обязательного энергетического обследования систем наружного освещения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Информационная поддержка политики энергосбережения | всего | 47,0 | 46,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 47,0 | 46,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района | всего | 51,2 | 51,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 51,2 | 51,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, оборудование средствами контроля и регулирования потребления тепловой энергии, обслуживание и поверка приборов учета потребляемых энергоресурсов | всего | 180,6 | 166,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 14,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 166,1 | 152,4 |
| Основное мероприятие 1.6 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 285,7 | 275,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 169,9 | 162,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 115,8 | 112,6 |
| Основное мероприятие 1.7 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 150,5 | 150,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 150,5 | 150,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления | всего | 830,3 | 822,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 682,7 | 679,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 147,6 | 142,7 |
| Основное мероприятие 1.9 | Ведение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Установка реле времени и таймера (системы наружного освещения) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальнойной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» и  эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателя (индикатора)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белокалитвинского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3. | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 69,8 | 100,0 | 69,8 | Отклонение от планового значения связано с тем, что на территории Белокалитвинского района имеются МКД с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час и не требуется установки ПУ тепловой энергии в соответствии с законодательством. |
| 4. | Доля объема воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Белокалитвинского района | процентов | 56,7 | 100,0 | 76,0 | Отклонение от планового значения связано с тем, что в некоторых МКД на территории муниципальных образований района не имеется технической возможности установки общедомовых ПУ, что определено комиссионно в соответствии с законодательством. |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Белокалитвинского района | процентов | 87,0 | 100,0 | 63,7 | Показатель не достигнут в связи с изменением в законодательстве, пересмотрено требование 100% установления индивидуальных приборов учета газа |
| 6. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. киловатт- часов | 390,7 | 390,7 | 390,7 | – |
| 7. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. гигакалорий | 0,550 | 0,550 | 0,550 | – |
| 8. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. метров | 11,147 | 11,147 | 11,147 | – |
| 9. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 10. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 11. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 91,7 | 100,0 | 91,7 | Отклонение от планового значения связано с тем, что имеются БУ, которые арендуют помещения и не являются собственниками зданий. |
| 12. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Белокалитвинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 13. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 14. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | штук | 0 | 10 | 0 | Отклонение от планового значения связано с тем, что в отчетном периоде энергоаудит не проводился, таким образом отсутствовала необходимость заключения энергосервисных договоров |
| 15. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – |
| 16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 93,4 | 84,0 | 100,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 69,8 | 37,0 | 62,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 56,7 | 45,0 | 76,0 | Отклонение от планового значения связано с активизацией мероприятий по установке приборов учета |
| 19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | процентов | 50,5 | 50,0 | 50,5 | – |

Управляющий делами                                                                 Л.Г. Василенко